第1款、行政院主管

本特別預算案行政院主管編列6億491萬8千元，包括原住民族委員會(以下簡稱原民會)4億6,791萬8千元及公共工程委員會(以下簡稱工程會)1億3,700萬元(詳表1)。謹評析如後：

表1  行政院主管本特別預算案編列情形表          單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 預算數 | 分配數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度 |
| 原民會 | 467,918 | 347,918 | 120,000 | - | - | - |
| 工程會 | 137,000 | 25,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 合計 | 604,918 | 372,918 | 136,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |

資料來源：本特別預算案。

一、原民會辦理部落公共空間改善及災後復建，並推動受災區原住民族事業貸款及利息減免補貼，允宜加強復建資源有效運用及妥善規劃貸款協助機制，以確實掌握工程進度及持續支持原住民族經濟發展

原民會於本特別預算案編列4億6,791萬8千元，主要係辦理原住民族部落相關場域災後重建與周邊公共設施復建，及撥補原住民族綜合發展基金(以下簡稱原民基金)辦理受災區貸款及利息減免、補貼等。經查：

(一)本特別預算案原民會編列情形

本特別預算案原民會編列4億6,791萬8千元，包括「家園及公共設施」2億元及「社會復原及產業促進」2億6,791萬8千元，預計辦理之工作內容及預算編列情形如表1。

表1  原民會於本特別預算案編列及工作內容明細表             單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 預算數 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 家園及公共設施 | 200,000 | 辦理原住民族部落相關場域災後重建及周邊公共設施復建。 |
| 社會復原及產業促進 | 267,918 |  |
| 1.貸款及利息補貼 | 217,918 | 撥補原民基金辦理受災區貸款及利息減免、補貼。 |
| 2.觀光產業促進 | 40,000 | 辦理原住民族經濟復甦及產業促進。 |
| 3.社會扶助 | 10,000 | 補助地方政府辦理原住民保留地因風災或水災導致土地流失或淹沒，後續進行復原保留地。 |
| 總計 | 467,918 |  |

資料來源：本特別預算案；本中心整理。

(二)花蓮縣光復鄉原住民族部落受災嚴重，宜加強控管編列於公務預算之「再造傳統文化空間」計畫及本特別預算案中各整修、新建及復健工作項目之執行進度，俾使部落公共空間改善計畫相關預算能相互配合發揮最大效益

為提升部落之公共服務機能，並改善部落公共空間，原民會於「移居部落建設計畫(115至118年)」草案擬定「再造傳統文化空間」計畫，補助地方政府興建及改善部落聚會所、再造傳統文化空間，預計115至118年間對15處傳統祭儀場域或文化設施進行整修或新建，預估經費包含中央補助款1億3,000萬元及地方配合款2,000萬元，共1億5,000萬元，並於原民會115年度預算案編列所需經費(詳表2)。

表2  「再造傳統文化空間」計畫115至118年度中央及地方政府經費分擔表                                         單位：新臺幣千元

| 計畫 | 115年度 |  | 116年度 |  | 117年度 |  | 118年度 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央預算 | 地方預算 | 中央預算 | 地方預算 | 中央預算 | 地方預算 | 中央預算 | 地方預算 | 中央 預算 | 地方預算 |
| 再造傳統文化空間 | 8,700 | 2,000 | 25,500 | 4,000 | 34,000 | 5,000 | 61,800 | 9,000 | 130,000 | 20,000 |

資料來源：原民會提供。

花蓮縣光復鄉之人口集居範圍多位於原住民族部落範圍內，本次受樺加沙颱風外圍環流影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉等境內嚴重災損，原民會為辦理原住民族部落相關場域災後重建及周邊公共設施復建等，於本特別預算案編列「家園及公共設施」2億元(計畫期程及預算分配數詳表3)，其中1億9,000萬元係補助地方政府辦理原住民族文化站、原住民族地區聚會所、教會(堂)災後緊急搶修及周邊公共設施復建，以及辦理部落風貌營造。爰原民會為改善部落公共空間，除「再造傳統文化空間」計畫編列公務預算外，亦就原住民族地區聚會所等公共設施復建及辦理部落風貌營造編列本特別預算支應，允宜加強控管公務預算及本特別預算案中各整修、新建及復健工作項目之執行進度，確實掌握進度並確保資源有效運用，俾使部落公共空間改善計畫相關預算相互配合發揮最大效益。

表3 原民會於本特別預算案編列「家園及公共設施」之工作內容細項及預算編列分配情形表                                   單位：新臺幣千元

| 項目 | 工作內容細項 | 預算數 |  | 分配數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 115年度 | 116年度 |
| 家園及公共設施 | 1.委託專業團隊辦理規劃調查、技術審查及工程督導專業服務等。 | 10,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
|  | 2.補助地方政府辦理原住民族文化站、原住民族地區聚會所、教會(堂)災後緊急搶修及周邊公共設施復建，以及辦理部落風貌營造。 | 190,000 |  |  |  |

資料來源：本特別預算案；本中心整理。

(三)原民基金近年貸款業務收支短絀增加，本特別預算案編列事業貸款及利息減免補貼經費，允宜加強貸款規劃及風險控管，確保能即時有效支援原住民族事業

原民會於本特別預算案「社會復原及產業促進」項下編列「貸款及利息補貼」2億1,791萬8千元，規劃115年度撥補原民基金辦理受災區微型經濟活動貸款2億1,088萬元、提供微型經濟活動貸款戶利息減免615萬1千元及儲蓄互助社原住民族小額周轉貸款戶利息補貼88萬7千元。

檢視原民基金近年貸款業務預算執行情形(詳表4)，決算短絀自107年度208萬4千元增加至110年度6,806萬7千元，達近年高點後雖逐年減少，惟均逾5,000萬元，詢據原民會說明，業務收支短絀數擴大主要係109至112年期間配合行政院辦理「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」減收利息所致，另113年度則係因提列呆帳2,500萬元，致該年度短絀數增加。

樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉原住民族生活及事業陷入困境，亟需辦理貸款以維生計，爰原民會於本特別預算案編列撥補原民基金辦理相關貸款及利息減免補貼等所需經費，以協助受災地區原住民族業者及微型經濟活動儘速復甦，惟仍應加強貸款規劃及風險控管，確保能兼顧即時有效支援原住民族事業與基金永續運作，以持續支持原住民族經濟發展。

表4 近年原民基金貸款業務預算執行情形表        單位：新臺幣千元

| 年度 | 收入 |  |  | 成本 |  |  |  |  | 短絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 投融資業務收入(利息收入) | 收回 呆帳 | 小計 | 投融資業務成本 | 提列 呆帳 | 行銷及費用-一般服務費(金融輔導員) | 管理及總務費用-一般服務費 |  |
| 107決算 | 30,209 | 25,628 | 4,581 | 32,293 | 30,556 | - | - | 1,737 | 2,084 |
| 108決算 | 30,656 | 27,632 | 3,024 | 34,003 | 32,228 | - | - | 1,775 | 3,347 |
| 109決算 | 22,346 | 16,830 | 5,516 | 34,814 | 33,367 | - | - | 1,447 | 12,468 |
| 110決算 | 6,424 | 1,374 | 5,050 | 74,491 | 35,544 | - | 37,295 | 1,652 | 68,067 |
| 111決算 | 5,451 | 1,789 | 3,662 | 72,210 | 37,554 | - | 33,040 | 1,616 | 66,759 |
| 112決算 | 24,096 | 20,335 | 3,761 | 79,704 | 41,103 | - | 36,831 | 1,770 | 55,608 |
| 113決算 | 51,556 | 45,261 | 6,295 | 105,905 | 44,934 | 25,000 | 34,499 | 1,472 | 54,349 |
| 114(1至9月)執行情形 | 41,395 | 33,832 | 7,563 | 52,036 | 30,996 | - | 19,978 | 1,062 | 10,641 |

說    明：1.原住民族貸款業務之收入包括投融資業務收入(利息收入)及收回以前年度呆帳，支出包括給付承辦金融機構辦理原民基金各項貸款業務、進用原住民族金融輔導員就地協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及輔導陪伴等工作、進用勞務承攬人力協助辦理貸款及信用保證業務等所需費用。

2.109年至112年6月底配合行政院辦理紓困方案，減收利息。

資料來源：原民會提供。

綜上，為改善部落公共空間，原民會115年度預算案編列「再造傳統文化空間」經費，另因應樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流為花蓮縣光復鄉原住民族部落帶來之災害，於本特別預算案編列原住民族地區聚會所等公共設施復建及辦理部落風貌營造相關經費，允宜加強控管公務預算及本特別預算案中各整修、新建及復健工作項目之執行進度，俾使部落公共空間改善計畫相關預算能相互配合以發揮最大效益；另原民會為協助受災地區原住民族業者及微型經濟活動儘速復甦，於本特別預算案編列撥補原民基金辦理受災區事業貸款及利息減免補貼，惟考量近年原民基金貸款業務收支均呈短絀，允宜加強貸款規劃及風險控管，確保能兼顧即時有效支援原住民族事業與基金永續運作，以持續支持原住民族經濟發展。            (分機：1919 傅勤文)

二、工程會編列辦理災後重建統籌協調業務相關經費，允宜審酌復原重建進度及整合現有資源撙節辦理，並確實控管時程，俾有效、迅速推動復原重建工作

工程會於本特別預算案「復原重建統籌協調業務」編列1億3,700萬元，係辦理花蓮馬太鞍溪堰塞湖(下稱馬太鞍)災後重建統籌協調業務所需經費。經查：

(一)為辦理馬太鞍災後重建統籌協調業務，編列人力、場地、審查勘查及設備等相關經費

依本特別條例第3條規定略以，主管機關為工程會，中央執行機關為中央各目的事業主管機關，地方執行機關為花蓮縣政府，詢據工程會說明所負責業務包括：1.災後復原重建計畫審議、追蹤考核等事宜；2.督導、協調及協助解決執行過程所遭遇之困難；3.其他行政院交辦事項。該會爰於本特別預算案編列辦理復原重建業務之人力、場地及審查勘查等業務費1億2,890萬5千元，及資訊、辦公設備等設備費809萬5千元，合計1億3,700萬元(詳表1)，相關經費為粗估，執行期程為115至119年度。

表1  本特別預算案工程會編列項目明細表          單位：新臺幣千元

| 項目 | 預算案數 |
| --- | --- |
| 業務費 | 128,905 |
| 約用人力 | 26,425 |
| 辦公室租金、水電費、管理費及養護費 | 45,502 |
| 管考系統及網站專區維運費 | 27,640 |
| 差旅費、委員出席費及審查費等 | 2,310 |
| 其他 | 27,028 |
| 設備及投資 | 8,095 |
| 管考系統及網站專區建置費 | 4,650 |
| 辦公設備 | 3,445 |
| 合計 | 137,000 |

說    明：「其他」包括辦公用品、電話網路費等1,127萬8千元，及辦理與鄉親溝通活動、協調會、說明會、災區物資配送等1,575萬元。

資料來源：工程會；本中心整理。

(二)幾需同步及持續進行兩災後重建統籌協調事宜，允宜審酌復原重建進度及整合現有資源撙節辦理

工程會為本特別條例及丹娜絲颱風及七二八豪雨(下稱丹娜絲)災後復原重建特別條例(下稱丹娜絲特別條例)之主管機關，負責馬太鞍及丹娜絲兩災後復原重建統籌協調事宜，又本特別條例第11條及丹娜絲特別條例第9條均規定應設置資訊網站專區，主動按月定期公開相關執行進度及內容，爰該會於本特別預算案及丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算(下稱丹娜絲特別預算)均編列相關經費。

洽據工程會說明略以，兩災後重建工作幾需同步及持續進行，且服務地區及對象不同，若整合兩災後重建督導等人力或資訊網站專區等，恐不利兩災後重建工作之推動，惟已整合能共用資源者，例如復原重建業務所需「辦公室租金、水電費、管理費及養護費」(詳表2)、「軟體授權」(詳表3)等項目係採丹娜絲特別預算結束後始於本特別預算案編列之方式。然檢視本特別預算案部分編列項目容有撙節空間，例如：

1.災後重建統籌協調業務所需增僱約用人力，丹娜絲特別預算以每年(115及116年度)9人計列，本特別預算案以每年(115至119年度)5人計列，所需辦公室租金、水電費、管理費及養護費於115及116年度由丹娜絲特別預算編列，自117年度起於本特別預算案接續編列(詳表2)。而丹娜斯特別預算執行期間自114年9月至115年底止，但部分項目執行至116年底止，本特別預算案執行期間自公布日至116年3月底止，但其中部分項目執行至119年底止，允宜視復原重建進度審酌人力及租用空間需求覈實辦理。

2.本特別預算案編列「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建專區暨管考系統」(下稱馬太鞍專區) 3,229萬元，就網站專區維運經費部分，馬太鞍專區每年度(115至119年度)編列150萬元，為「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建專區暨管考系統」(下稱丹娜絲專區)每年度(115及116年度)60萬元之2.5倍(詳表3)，而兩專區公開災後復原重建資訊相近，經費編列容有調整空間。

表2  本特別預算案及丹娜絲特別預算編列復原重建業務約用人力及辦公室租金等經費比較表                   單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 本特別預算案 | 丹娜絲特別預算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 約用人力 | 預算(案)數 | 26,425 | 20,610 |
|  | 編列說明 | 增僱工程專業約用人員，每員每月薪資(含勞、健保、退休金及加班費)約8萬8千元。 |  |
|  |  | 5人(60月)，計300人月 | 6人(27月)及3人(24月)，計234人月 |
| 辦公室租金、水電費、管理費及養護費 | 預算(案)數 | 45,502 | 28,892 |
|  | 編列說明 | 租用辦公室所需面積計約491.26坪，租金每坪每月2,100元，另加計每月分攤水電費、管理費及養護費23萬2千元。 |  |
|  |  | 117至119年度(36個月) | 115年7月至116年度(18個月) |

說    明：表列丹娜絲特別預算各項目經費已配合計畫目標及業務推動重新估算。

資料來源：工程會；本中心整理。

表3  馬太鞍專區及丹娜絲專區經費編列比較表      單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 科目 | 分年經費(年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 合計 |
| 馬太鞍專區 | 軟體授權 | 軟體使用費 | - | - | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 6,240 |
|  | 管考系統建置 | 系統開發費 | - | 4,500 | - | - | - | - | 4,500 |
|  | 管考系統維運 | 資訊操作維護費 | - | 900 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 13,500 |
|  |  | 雲端服務費 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
|  | 網站專區建置 | 系統開發費 | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
|  | 網站專區維運 | 資訊操作維護費 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 |
|  | 合計 |  | - | 7,050 | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 6,310 | 32,290 |
| 丹娜絲專區 | 軟體授權 | 軟體使用費 | 1,560 | 1,560 | - | - | - | - | 3,120 |
|  | 管考系統建置 | 系統開發費 | 4,677 | - | - | - | - | - | 4,677 |
|  | 管考系統維運 | 資訊操作維護費 | - | 3,550 | 3,550 | - | - | - | 7,100 |
|  |  | 雲端服務費 | - | 100 | 100 | - | - | - | 200 |
|  | 網站專區建置 | 系統開發費 | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
|  | 網站專區維運 | 資訊操作維護費 | - | 600 | 600 | - | - | - | 1,200 |
|  | 合計 |  | 6,387 | 5,810 | 4,250 | - | - | - | 16,447 |

說    明：馬太鞍專區經費來源為本特別預算案；丹娜絲專區經費來源為丹娜絲特別預算，惟已配合計畫目標及業務推動重新估算。

資料來源：工程會；本中心整理。

綜上，工程會為辦理馬太鞍災後重建統籌協調業務，編列人力、場地、審查勘查及設備等相關經費1億3,700萬元，該會幾需同步及持續進行馬太鞍及丹娜絲災後重建工作，雖據該會表示已整合丹娜絲復原重建能共用資源項目，惟仍宜審酌災後復原重建進度及整合現有資源撙節辦理，並確實發揮統籌協調功能，控管復原重建工作時程，俾有效、迅速推動復原重建工作，使受災民眾生活儘速重回常軌。

(分機：1916 黃怡娟)

「宜居部落建設計畫（111至114年）」將屆期，原民會考量截至113年藍圖規劃成果，部落建設需求共112.39億元，有賡續推動續期計畫之必要，業依行政院秘書長114年6月30日院臺原長字第1141016655號函復審查意見，再行檢討後，於114年9月10日擬具修正後「宜居部落建設計畫（115至118年）」報核。

「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」之「肆、實施項目」規定：「原住民族綜合發展基金事業型貸款（含經濟事業及青年創業）之貸款戶及原住民族企業貸款信用保證之核保戶，在109年1月15日後有繼續營業事實者，得申請本方案實施期間，貸款（或保證）利息全免並得延長繳款期限最長以3年為限（含1年本金寬緩）。」

原民會依據「國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定」第7點略以，逾期欠款債權及催收款之轉銷，應先就提列之備抵呆帳或相關評價準備項下沖抵，如有不足，使得列為當年度損失。又該基金（個別）113年2月份會計月報平衡表所列「其他資產-什項資產-備抵呆帳-催收款項」科目餘額不足，為因應該基金113年度沖銷呆帳作業所需，爰辦理該沖銷呆帳估列作業。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例第11條規定：「主管機關應設置資訊網站專區，提供便於搜尋、得以理解之完整資訊，主動按月定期公開本條例下列執行進度及內容：一、第2條所定災區之公告。二、第4條第2項由各中央執行機關訂定之辦法。三、前條所定之內容。」

丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第9條規定：「主管機關應設置資訊網站專區，提供便於搜尋、得以理解之完整資訊，主動按月定期公開本條例下列執行進度及內容：一、第2條所定災區之公告。二、第4條第2項由各中央執行機關訂定之辦法。三、前條所定之內容。」

馬太鞍災後為爭取時效，工程會即於該會網站丹娜絲專區納入馬太鞍災後重建及「行政院災後慰助服務站(花蓮光復)」相關訊息。惟工程會以成立依據與服務對象不同、獨立平台運作以權責劃分及持續更新與維運為由，表示應再編列馬太鞍資訊網站專區經費。