中央研究院115年度單位預算評估報告

中央研究院(簡稱中研院)115年度單位預算案歲入編列1億4,979萬6千元，較114年度1億4,886萬2千元增加93萬4千元(增幅0.63%)；歲出編列154億3,267萬6千元，較114年度140億4,345萬5千元增加13億8,922萬1千元(增幅9.89%)，謹就中研院115年度預算案評估如下：

五、南部院區服務處已進駐，惟部分空間尚閒置，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極活化空間利用情形，以提升南部院區之整體營運及服務效能

中研院115年度預算案「南部院區」編列9億6,739萬元，較114年度預算數5億9,081萬9千元增加3億7,657萬1千元(增幅63.74%)，主要係南部院區發展量子科技及興建實驗大樓增列3億6,369萬3千元所致。經查：

(一)「南部院區綜合規劃」計畫之研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐

行政院於106年7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55.45億元，業經4次修正，總經費增至58.3億餘元，第1棟研究大樓於109年9月完工，同年12月取得使用執照，第2及第3棟研究大樓於112年6月完工，同年11月取得執照。另據中研院表示，113年2月南部院區服務處(下稱南院服務處)正式成立並進駐。

(二)截至114年7月底，部分研究大樓及招商空間尚未活化利用，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)，並積極招商進駐生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能

截至114年7月底，部分研究大樓空間尚未進駐使用，另作為生活機能之綜合大樓B棟1樓及2樓尚待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐活化生活機能空間，以避免空間閒置並提升南部院區之整體營運及服務效能。茲摘要說明各研究大樓使用情形如下(詳表1)：

1.第1棟研究大樓2至4樓主要係農業生物科技研究中心、環境變遷中心及南部育成中心使用，其中3樓12個實驗單元均尚待使用。

2.第2棟研究大樓主要係供關鍵議題研究中心使用，2至4樓尚有實驗室及研究人員辦公室等單元待使用。

3.第3棟研究大樓(現名為綜合大樓)A棟，主要使用單位係南院服務處及人文社會研究基地，3樓及4樓尚有辦公室及研究室等單元待使用。

4.綜合大樓B棟1樓及2樓各140.6坪，主要係招商使用，規劃餐廳及其他服務性設施，目前僅1樓設置2台自動販賣機，已洽各類型潛在廠商評估可行性中。3至5樓規劃作為學人會館及招待所，裝修工程已於113年8月竣工、10月驗收，已擬訂會館入住標準與招待所借用要點，114年2月正式營業，截至114年7月底止累計使用546間(含團體住房199間及3間學人招待所單人房)。

表1  中研院南部院區3棟研究大樓截至114年7月底進駐情形表

| 名稱 | 樓層 | 可使用單元 | 實際使用 |  | 尚待使用單元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位 | 單元 |  |
| 第1棟研究大樓 | 2樓 | 12個實驗單元 | 農業生物科技研究中心 | 11個實驗單元 | 1個實驗單元 |
|  | 3樓 | 12個實驗單元 | 保留予前瞻研究發展項目 | - | 12個實驗單元 |
|  | 4樓 | 6個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元 | 農業生物科技研究中心 | 5個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元 |  |
|  |  |  | 環境變遷研究中心 | 1個實驗單元 |  |
|  |  | 4個育成培育招商租用單元(含4間實驗室、8間辦公室及3間儀器室) | 南部育成中心（已進駐4家廠商） | 4間實驗室、7間辦公室、2間儀器室 | 辦公室及儀器室各1間 |
| 第2棟研究大樓 | 1樓 | 無塵室、量測實驗室、100人演講廳 | 關鍵議題研究中心 | 無塵室、量測實驗室、100人演講廳 |  |
|  | 2樓 | 6個大實驗室、5個中實驗室、9個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室 |  | 6個大實驗室、4個中實驗室、7個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室 | 1個中實驗室、2個研究人員辦公室 |
|  | 3樓 | 7個大實驗室、6個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室 |  | 7個實驗室、3個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室 | 3個研究人員辦公室 |
|  | 4樓 | 7個大實驗室、7個研究人員辦公室、7個學生助理博後辦公室、3個討論室 |  | 5個實驗室、7個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個討論室 | 2個實驗室、3個學生助理博後辦公室、2個討論室 |
|  | 5樓 | 7個大實驗室、6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室 |  | 7個實驗室、6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室 |  |
| 第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟 | 1樓 | 南院服務處 | 南院服務處 | - | - |
|  | 2樓 |  |  | - | - |
|  | 3樓 | 1個圖書檔案室單元、8個辦公室單元、1個研究室單元 | 人文社會研究基地 | 1個圖書檔案室單元、4個辦公室單元、1個研究室單元 | 4個辦公室單元 |
|  | 4樓 | 1個圖書資料室、7個辦公室單元、3個研究室單元 |  | 1個圖書資料室 | 7個辦公室單元、3個研究室單元 |

資料來源：中研院提供。

綜上，中研院南部院區研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐，惟各研究大樓及綜合大樓部分空間尚未進駐使用，且規劃作為生活機能之空間仍待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐生活機能空間，以避免空間閒置並提升南部院區整體營運及服務效能。