[bookmark: _GoBack]中央研究院115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc109735293][bookmark: _Toc114151029]中央研究院(簡稱中研院)115年度單位預算案歲入編列1億4,979萬6千元，較114年度1億4,886萬2千元增加93萬4千元(增幅0.63%)；歲出編列154億3,267萬6千元，較114年度140億4,345萬5千元增加13億8,922萬1千元(增幅9.89%)，謹就中研院115年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc214356981][bookmark: _Toc214891614]五、南部院區服務處已進駐，惟部分空間尚閒置，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極活化空間利用情形，以提升南部院區之整體營運及服務效能
中研院115年度預算案「南部院區」編列9億6,739萬元，較114年度預算數5億9,081萬9千元增加3億7,657萬1千元(增幅63.74%)，主要係南部院區發展量子科技及興建實驗大樓增列3億6,369萬3千元所致。經查：
(一)「南部院區綜合規劃」計畫之研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐
行政院於106年7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55.45億元，業經4次修正，總經費增至58.3億餘元，第1棟研究大樓於109年9月完工，同年12月取得使用執照，第2及第3棟研究大樓於112年6月完工，同年11月取得執照。另據中研院表示，113年2月南部院區服務處(下稱南院服務處)正式成立並進駐。
(二)截至114年7月底，部分研究大樓及招商空間尚未活化利用，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)，並積極招商進駐生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能
截至114年7月底，部分研究大樓空間尚未進駐使用，另作為生活機能之綜合大樓B棟1樓及2樓尚待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐活化生活機能空間，以避免空間閒置並提升南部院區之整體營運及服務效能。茲摘要說明各研究大樓使用情形如下(詳表1)：
1.第1棟研究大樓2至4樓主要係農業生物科技研究中心、環境變遷中心及南部育成中心使用，其中3樓12個實驗單元均尚待使用。
2.第2棟研究大樓主要係供關鍵議題研究中心使用，2至4樓尚有實驗室及研究人員辦公室等單元待使用。
3.第3棟研究大樓(現名為綜合大樓)A棟，主要使用單位係南院服務處及人文社會研究基地，3樓及4樓尚有辦公室及研究室等單元待使用。
4.綜合大樓B棟1樓及2樓各140.6坪，主要係招商使用，規劃餐廳及其他服務性設施，目前僅1樓設置2台自動販賣機，已洽各類型潛在廠商評估可行性中。3至5樓規劃作為學人會館及招待所，裝修工程已於113年8月竣工、10月驗收，已擬訂會館入住標準與招待所借用要點，114年2月正式營業，截至114年7月底止累計使用546間(含團體住房199間及3間學人招待所單人房)。
表1  中研院南部院區3棟研究大樓截至114年7月底進駐情形表
	名稱
	樓層
	可使用單元
	實際使用
	尚待使用單元

	
	
	
	單位
	單元
	

	第1棟研究大樓
	2樓
	12個實驗單元
	農業生物科技研究中心
	11個實驗單元
	1個實驗單元

	
	3樓
	12個實驗單元
	保留予前瞻研究發展項目
	-
	12個實驗單元

	
	4樓
	6個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元
	農業生物科技研究中心
	5個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元
	

	
	
	
	環境變遷研究中心
	1個實驗單元
	

	
	
	4個育成培育招商租用單元(含4間實驗室、8間辦公室及3間儀器室)
	南部育成中心（已進駐4家廠商）
	4間實驗室、7間辦公室、2間儀器室
	辦公室及儀器室各1間

	第2棟研究大樓
	1樓
	無塵室、量測實驗室、100人演講廳
	關鍵議題研究中心
	無塵室、量測實驗室、100人演講廳
	

	
	2樓
	6個大實驗室、5個中實驗室、9個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室
	
	6個大實驗室、4個中實驗室、7個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室
	1個中實驗室、2個研究人員辦公室

	
	3樓
	7個大實驗室、6個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室
	
	7個實驗室、3個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室
	3個研究人員辦公室

	
	4樓
	7個大實驗室、7個研究人員辦公室、7個學生助理博後辦公室、3個討論室
	
	5個實驗室、7個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個討論室
	2個實驗室、3個學生助理博後辦公室、2個討論室

	
	5樓
	7個大實驗室、6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室
	
	7個實驗室、6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室
	

	第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟
	1樓
	南院服務處
	南院服務處
	-
	-

	
	2樓
	
	
	-
	-

	
	3樓
	1個圖書檔案室單元、8個辦公室單元、1個研究室單元
	人文社會研究基地
	1個圖書檔案室單元、4個辦公室單元、1個研究室單元
	4個辦公室單元

	
	4樓
	1個圖書資料室、7個辦公室單元、3個研究室單元
	
	1個圖書資料室
	7個辦公室單元、3個研究室單元


資料來源：中研院提供。
綜上，中研院南部院區研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐，惟各研究大樓及綜合大樓部分空間尚未進駐使用，且規劃作為生活機能之空間仍待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並積極招商進駐生活機能空間，以避免空間閒置並提升南部院區整體營運及服務效能。
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