國家科學及技術委員會主管113年度決算評估報告

國家科學及技術委員會(下稱國科會)主管包括國科會、新竹科學園區管理局(下稱竹科)、中部科學園區管理局(下稱中科)及南部科學園區管理局(下稱南科)等4個機關。113年度主管歲入預算數2億3,951萬5千元、決算審定數2億9,515萬7千元，預算達成率123.23%；歲出預算數582億7,693萬2千元、決算審定數581億6,981萬元，預算執行率99.82%。

行政院國家科學技術發展基金(下稱科發基金)113年度決算賸餘21億823萬5千元，較預算短絀30億元，增加賸餘51億823萬5千元。

科學園區管理局作業基金(下稱科學園區基金)113年度決算賸餘78億3,691萬元，較預算賸餘51億584萬1千元，增加27億3,106萬9千元，增幅53.49%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金113年度決算評析如下：

三、111至113年度重大計畫預算執行率未達90%之之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，允宜嚴實檢討，並研擬改善措施，俾增計畫執行效益

國科會113年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列創新及應用科技預算數5億5,159萬6千元，用於國家整體科技發展之規劃與推動、科技計畫之評審與管考等，執行結果，全數均已撥充。經查：

(一)重大計畫預算執行率未達90%，應填報原因及改進措施

依中央政府決算書表格式之規範，各機關應針對重大計畫，包括5,000萬元以上資本支出計畫(如營建工程、設備採購及資本門補助等)及院部會或自行列管計畫，需依計畫別逐一填列於「重大計畫執行績效報告表」，若計畫執行未達90%者，則應填報延宕原因，並提出改進措施，以利權責機關追蹤檢討計畫執行效益。

(二)重大計畫預算執行率未達90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢

檢視國科會主管重大計畫111至113年度執行情況，111年度共14項重大計畫，其中執行率未達90%者計6項(占比42.86%)；112年度計畫數增至18項，未達90%者亦增至8項(占比44.44%)；113年度計畫數再增至24項，未達90%者達12項(占比50%)，整體而言重大計畫數持續擴大，但執行率未達90%之計畫數及占比均呈逐年增加趨勢，執行效益有待強化。113年度12項未達標之重大計畫中，執行率最低者係財團法人國家實驗研究院(下稱國研院)發展計畫中之離岸風機智慧防災檢測平台建置，執行率僅10.97%，主因係地工離心機實驗系統採購案歷經2次流標，且尚待使用需求等，未及於年底前完成決標；另3科學園區管理局之4項重大計畫全數未達標(詳表1)。國科會主管重大計畫執行率未達90%之計畫數由111年度6項增至113年度12項，占比由42.86%增加至50%，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益。

表1  111至113年度國科會主管重大計畫預算執行率未達90%概況表

單位：件；%

| 計畫名稱 | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫數(A) | 執行率未達90%(B) | 占比(B/A) | 計畫數(C) | 執行率未達90%(D) | 占比(D/C) | 計畫數(E) | 執行率未達90%(F) | 占比(F/E) |
| 國家太空中心發展計畫 | - | - | - | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 4 | 80.00 |
| 國家災害防救科技中心發展計畫 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 國研院 發展計畫 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 27.27 |
| 財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 竹科 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 中科 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 南科 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 合計 | 14 | 6 | 42.86 | 18 | 8 | 44.44 | 24 | 12 | 50.00 |

說    明：太空中心112年度改制行政法人前國研院內部研究單位，故上表111年度該中心重大計劃仍列入國研院發展計畫中。

資料來源：彙整自國科會主管111至113年度決算書。

綜上，國科會111至113年度重大計畫之總件數逐年成長，惟預算執行率未達90%之計畫數及占比亦呈增加趨勢，至113年度執行率未達90%之計畫已達五成，允宜檢討並研擬改善措施，俾增計畫執行效益及國家預算資源運用效率。