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國家安全局(以下簡稱國安局) 於113年度「情報行政」業務(工作)計畫，編列「房屋建築養護費」預算738萬6千元，決算數1,178萬4千元，決算數超逾439萬8千元，超逾幅度59.55%。經查：
(一)政府各項消費支出應於籌編時妥於規劃，並於執行時應力求節約及本緊縮原則辦理
參據113年度中央及地方政府預算籌編原則對於政府預算收支之基本原則第二、(二)點規定：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；…。」及第二、(三)點規定：「…。政府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討，…。」是以，國安局於預算籌編時應先期就整體性縝密檢討，並作妥適規劃，且於預算執行時依循節約及緊縮原則辦理。
(二)國安局公開預算「房屋建築養護費」科目，連續4年決算數均有逾預算數之情事，且113年度超支比率達59.55%，允宜檢討改善
觀110至112年度國安局於公開預算「房屋建築養護費」科目之預算編列數介於751萬2千元至751萬9千元間，差異不大；惟決算數介於760萬9千元至1,158萬4千元間，超支金額則介於9萬元至407萬元間。其中111及112年度超支狀況逐年改善，但仍有超支情形。據國安局說明，110及111年度超支，主要因辦公室房舍已逾35年，且位置處潮濕之陽明山區，天花板斑駁發霉及地磚等房屋設施破損，致臨時辦理緊急修護(繕)；112年度則因牆面斑駁，營區公共走道止滑防護及浴廁磁磚剝落等。進一步觀察，113年度該科目預算編列略降至738萬6千元，然決算金額卻高達1,178萬4千元，超支金額達439萬8千元，超支比率達59.55%，為近4年(110至113年度)最高。其主要原因係列管房舍衛浴設施及辦公環境整建、安維專案警衛駐地搬遷、會客室資訊機櫃隔間架設，公共走道止滑地墊處理及營區磚牆及鐵刺網設施等，臨時辦理緊急修護(繕)所致。
考量房屋及建築養護情況，應透過定期檢視與預防性維護並納入年度規劃，避免待問題惡化後始進行緊急修護(繕)，以免增加安全風險與後續維護成本。另該科目已連續4年出現超支，顯示先期規劃與實際執行間存在落差，允宜強化事前規劃，並於執行過程落實經費控管，以避免超支及維護安全。
表1  國安局110至113年度公開預算「房屋建築養護費」科目預、決算數情形表                   單位:新臺幣千元；%
	年度
	預算數
	決算數
	超支金額
	超支比率

	110
	7,514
	11,584
	4,070
	54.17

	111
	7,512
	8,431
	919
	12.23

	112
	7,519
	7,609
	90
	1.20

	113
	7,386
	11,784
	4,398
	59.55


資料來源：國安局提供，本中心整理。
[bookmark: _GoBack]綜上，國安局110至113年度連續4年公開預算之「房屋建築養護費」科目，決算數逾預算數，且113年度超支比率達59.55%，為近年新高，超支金額達439萬8千元，允宜加強事前規劃及預算執行之控管。
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