[bookmark: _GoBack]國立故宮博物院113年度決算評估報告
[bookmark: _Toc110417727]國立故宮博物院(以下簡稱故宮)113年度歲入決算數5億1,047萬9千元，較預算數4億2,946萬4千元，增加8,101萬5千元(預算達成率118.86%)；歲出決算數25億339萬8千元，較預算數25億3,936萬9千元，減少3,597萬1千元(預算執行率98.58%)。
故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)113年度決算賸餘4,570萬2千元，較預算賸餘4,028萬8千元，增加541萬4千元(增加13.44%)。謹就故宮及故宮文物基金113年度決算評估如下：
[bookmark: _Toc110417729][bookmark: _Toc217306740]三、為維護機關權益，允宜督導廠商確實按合約規定辦理博物館商店暨網路商城經營服務
故宮文物基金113年度預算編列「其他業務外收入-違規罰款收入」1萬2千元，決算數59萬6千元，主要係故宮附設博物館商店委託經營管理案廠商之逾期違約金等。
故宮委託廠商經營博物館商店暨網路商城，期間自109年12月1日至112年11月30日(計3期)，依據109年度委託經營管理契約規定，採分期驗收方式，第1期自機關書面核定開始營業日起滿1年，辦理第1期驗收，自第1期屆滿後1年，辦理第2期驗收，自第2期屆滿後1年，辦理第3期驗收；廠商履約結果經初驗或驗收有瑕疵者，得要求廠商於30日內改善、拆除、重作、退貨或換貨；逾期未改正者，依契約規定按每日新臺幣1萬元計算逾期違約金。另依經營管理契約之需求計畫書規定，廠商於得標1年內完成機關網路商城系統規劃，2年內完成系統上線及機關與廠商共用之POS系統[footnoteRef:1]，並可正式作業；廠商建置之網路商城系統及POS系統應經機關審核通過並提交系統相關文件。基此，廠商依契約規定應於得標2年內(即111年11月30日前)完成網路商城系統及POS系統開發並上線，惟系統於113年1月25日始完成上線，爰廠商繳納相關違約金420萬元，其中113年度繳納24萬元。 [1:  全名為「故宮進銷存系統(客製化)整合流通大師POS系統」。] 

綜上，113年度故宮文物基金「其他業務外收入-違規罰款收入」決算數逾預算數，主要係因廠商繳納經營博物館商店暨網路商城之相關違約金所致，允宜強化督導廠商完備博物館商店暨網路商城服務事項，以維機關權益。
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