交通部主管113年度單位決算評估報告

五、公路局推動2030年市區公車全面電動化，惟執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，俾利達成政策目標

交通部公路局及所屬(以下簡稱公路局)113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」之可支用預算數20億3,000萬元，實現數13億3,634萬1千元，占可支用預算數65.83%；歲出保留數6億9,365萬9千元，占可支用預算數34.17%。經查：

(一)執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，以提升執行績效

公路局自99年起即以公運計畫經費推動電動公車，囿於公運計畫經費有限，為免產生排擠效應，復循2050淨零排放關鍵戰略「運具電動化與無碳化」，提出「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」，改採專案經費加速電動公車政策之推動。據該局提供資料顯示，迄113年底現有市區電動公車1,905輛(比例18.09%)，仍未達113年度市區電動公車數達3,300輛(比例25%)之目標(詳表1)；且仍有14個市縣電動公車比率未及二成，其中甚有7個縣市尚未運用電動大客車經營市區客運路線，推動成效未如預期(詳表2)，允宜研謀策進措施，以提升執行績效。

表1　公路局113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」績效指標及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%

| 績效指標/實際數 | 績效指標 | 實際數 |
| --- | --- | --- |
| 年度補助車輛數 | 1,070 | 1,482 |
| 總電動公車數 | 3,400 | 1,940 |
| 市區電動公車數 | 3,300 | 1,905 |
| 市區電動公車比例 | 25.00 | 18.09 |

資料來源：公路局提供之資料，本中心製表。

表2　迄至113年12月底止，現有公路及市區汽車客運電動大客車占比表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛；%

| 公路汽車客運 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 總車輛數 |  | 迄至113年12月底止 電動大客車輛數 | 迄至113年12月底止 電動大客車輛占比 |
| 3,879 |  | 35 | 0.9 |
| 市區汽車客運(市縣別) |  |  |  |
| 市縣別 | 總車輛數 | 迄至113年12月底止 電動大客車輛數 | 迄至113年12月底止 電動大客車輛占比 |
| 臺北市 | 3,361 | 735 | 21.87 |
| 新北市 | 2,464 | 247 | 10.02 |
| 桃園市 | 782 | 7 | 0.90 |
| 臺中市 | 1,410 | 376 | 26.67 |
| 臺南市 | 502 | 113 | 22.51 |
| 高雄市 | 933 | 310 | 33.23 |
| 基隆市 | 163 | 0 | 0.00 |
| 新竹市 | 70 | 10 | 14.29 |
| 新竹縣 | 51 | 2 | 3.92 |
| 苗栗縣 | 23 | 0 | 0.00 |
| 彰化縣 | 54 | 11 | 20.37 |
| 南投縣 | 29 | 0 | 0.00 |
| 雲林縣 | 26 | 0 | 0.00 |
| 嘉義市 | 30 | 22 | 73.33 |
| 嘉義縣 | 41 | 0 | 0.00 |
| 屏東縣 | 157 | 7 | 4.46 |
| 宜蘭縣 | 142 | 27 | 19.01 |
| 花蓮縣 | 65 | 13 | 20.00 |
| 臺東縣 | 37 | 3 | 8.11 |
| 澎湖縣 | 64 | 0 | 0.00 |
| 金門縣 | 88 | 22 | 25.00 |
| 連江縣 | 36 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 10,528 | 1,905 | 18.09 |
| 汽車客運合計 |  |  |  |
| 總車輛數 |  | 迄至113年12月底止 電動大客車輛數 | 迄至113年12月底止 電動大客車輛占比 |
| 14,407 |  | 1,940 | 13.47 |

資料來源：公路局提供之資料；本中心製表。

(二)預算執行未如預期，且核定補助金額超逾預算數甚多，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性

觀諸113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」之可支用預算數20億3,000萬元，實現數13億3,634萬1千元，占可支用預算數僅65.83%，允宜檢討前揭執行成效未如預期之原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效，提高預算執行率；另113年度核定補助汽車客運業者購置電動大客車1,482輛，核定補助金額77億640萬元，核定補助金額超逾預算數甚多(詳表3)，雖可能運用未來年度預算支應，然為避免客運業者獲核定補助後，卻無法如期收到補助款，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性。

表3　公路局113年度「2030年客運車輛電動化推動計畫」預算執行情形表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 | 可支用預算數 | 可支用預算執行概況 |  |  |  | 核定 輛數 | 核定 補助金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 |  |  |
| 45,083,500 | 2,030,000 | 1,336,341 | 65.83 | 693,659 | 34.17 | 1,482 | 7,706,400 |

資料來源：整理自公路局113年度預、決算、歲出保留數額表及該署提供之資料，本中心製表。

綜上，公路局「2030年客運車輛電動化推動計畫」執行成效未如預期，進而影響預算執行，允宜檢討原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效及預算執行率；另核定補助金額超逾預算數甚多，宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性。

(分機：8657　鄧可容)

交通部公路局組織法已於112年6月7日公布，修正後公路總局更名為公路局，行政院公告於112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。

據公路據說明，先以每輛520萬元估算，電動大客車補助案經核定後，客運業者尚需與車輛業者簽約，車輛業者需半年至1年時程打造車輛及交車，後續將依簽約及領牌期程分期撥付。