內政部主管113年度單位決算評估報告

內政部主管包括內政部、國土管理署及所屬(下稱國土管理署)、警政署及所屬(下稱警政署)、中央警察大學、消防署及所屬(下稱消防署)、國家公園署及所屬(下稱國家公園署)、移民署、建築研究所、空中勤務總隊等9個機關，113年度主管歲入預算數32億8,320萬5千元，決算審定數49億5,351萬7千元，較預算數增加16億7,031萬2千元(增幅50.87%)；主管歲出預算數1,120億843萬元，決算審定數1,063億6,272萬元，較預算數減少56億4,571萬元，執行率94.96%。謹就內政部主管113年度單位決算評析如下：

一、內政部辦理替代役業務，惟部分市縣辦理列管退役後8年內備役役男之召訓率偏低；又民防訓練場地第1期整修工程截至113年底工作項目有落後情形，允宜改善俾提升防衛韌性

內政部為辦理替代役業務，嚴密徵兵處理程序，加強役男動態管理，並強化後備軍人暨替代役備役役男之管理，113年度於「役政業務」編列20億9,360萬元，決算數16億2,975萬4千元。經查：

(一)替代役役男服役期滿後，得視需要召集服勤

替代役實施條例第59條第1項規定：「替代役役男服役期滿後，應按其服役類別、專長、年齡、體位納入勤務編組，平時演訓、非常事變或戰時，得視需要召集服勤；…。」替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法第3條之1第1項規定：「為達成平時演訓、非常事變或戰時迅速召集備役役男服勤，有效運用備役役男人力，由內政部及直轄市、縣(市)政府共同實施備役役男勤務編組，…。」內政部為依上開規定有效運用備役役男人力，由中央及各地方政府共同設置編管中心，辦理備役役男召集等任務。

(二)部分市縣召訓率偏低

113年度各市縣政府辦理演訓召集人數合計1萬2,192人，各市縣辦理召訓人數介於11人至1,932人間，占各市縣政府列管退役後8年內備役役男人數之比率介於3.91%至19.59%之間 (詳表1)，部分市縣召訓率偏低，如遇非常事變或戰時之急迫需要，恐有動員能力不足之虞，尚待督促依替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法規定，落實辦理演訓召集。

表1  各市縣113年度辦理演訓召集人數明細表       單位：人；%

| 各市縣 | 113年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 備役役男人數 | 召訓人數 | 召訓率 |
| 臺北市 | 17,357 | 678 | 3.91 |
| 新北市 | 24,608 | 1,346 | 5.47 |
| 桃園市 | 14,889 | 836 | 5.61 |
| 臺中市 | 19,353 | 1,510 | 7.80 |
| 臺南市 | 13,304 | 1,932 | 14.52 |
| 高雄市 | 15,819 | 684 | 4.32 |
| 宜蘭縣 | 2,341 | 250 | 10.68 |
| 新竹縣 | 5,337 | 258 | 4.83 |
| 苗栗縣 | 3,221 | 346 | 10.74 |
| 彰化縣 | 7,625 | 1,179 | 15.46 |
| 南投縣 | 2,739 | 402 | 14.68 |
| 雲林縣 | 3,909 | 576 | 14.74 |
| 嘉義縣 | 2,705 | 530 | 19.59 |
| 屏東縣 | 3,605 | 398 | 11.04 |
| 臺東縣 | 817 | 117 | 14.32 |
| 花蓮縣 | 1,351 | 160 | 11.84 |
| 澎湖縣 | 606 | 57 | 9.41 |
| 基隆市 | 2,018 | 169 | 8.37 |
| 新竹市 | 4,474 | 277 | 6.19 |
| 嘉義市 | 2,065 | 374 | 18.11 |
| 金門縣 | 1,038 | 102 | 9.83 |
| 連江縣 | 162 | 11 | 6.79 |
| 合計 | 149,343 | 12,192 | 8.16 |

說　　明：「備役役男人數」為退役8年內人數。

資料來源：內政部提供。

(三)民防訓練場地第1期整修工程原定113年度遴選統包廠商並進行第1標之設計規劃，惟截至113年底尚未辦理完竣

內政部為運用退場學校中州科技大學辦理替代役防救災協作訓練，爰辦理民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫，包括辦理部分校地及建物購置、建物耐震補強及整修工程，該計畫總經費6億5,958萬8千元，執行期間自113至116年度。查該部於112年度分別動支第二預備金1億2,000萬元及700萬4千元支應校地價購款及耐震詳評實施計畫經費，並預定於113年度遴選統包廠商並進行第1標之設計規劃，惟截至113年底遴選廠商部分尚未決標，亦未進行相關設計規劃。據內政部說明，係於113年11月7日正式與國土管理署中區都市基礎工程分署(以下簡稱中工分署)簽訂專業代辦採購協議書，由該分署代辦「民防訓練場地整修統包工程(第1標)及(第2標)」之工程，中工分署於簽訂協議書後立即啟動第1標招標前置作業，接續召開4次需求討論會議、2次場地現勘會議及2次工程方案可行性會議，惟第1次招標因無廠商投標而流標，第2次上網公告後於114年6月9日始決標，爰截至113年底止「遴選統包廠商並進行第1標之設計規劃」之工作項目有落後情形。鑑於強化全民防衛訓練運用為我國重要施政項目，允宜加強管控執行期程與施工品質，以如期如質完工，俾利推展民防政策，有效提升全社會防衛韌性。

綜上，內政部113年度「役政業務」辦理替代役等業務，惟部分市縣召訓率偏低，為利備役支援量能，允宜研謀改善；另民防訓練場地第1期整修工程原定113年度遴選統包廠商並進行第1標之設計規劃，惟截至113年底遴選廠商部分尚未決標，設計規劃部分亦未執行，允宜加強管控執行期程，俾利推展民防政策，並提升全社會防衛韌性。