經濟部主管非營業基金113年度決算評估報告

經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，113年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：

表1  經濟部主管非營業基金113年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 經濟作業基金 | 83.27 | 143.27 | 76.59 | 85.34 | 6.68 | 57.93 | 51.25 |
| 水資源作業基金 | 91.34 | 88.27 | 110.03 | 110.82 | -18.69 | -22.55 | -3.86 |
| 經濟特別收入基金 | 254.34 | 252.64 | 225.24 | 225.46 | 29.10 | 27.18 | -1.92 |
| 核能發電後端營運基金 | 267.72 | 277.34 | 64.34 | 51.05 | 203.38 | 226.29 | 22.91 |

資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

一、科技產業園區作業基金113年度決算業務賸餘為110年度以來最低，且投資台灣絲織開發股份有限公司已連續多年認列短絀，允宜持續落實開源節流措施，以維基金財務健全

科技產業園區作業基金(下稱科技產業園區基金)113年度決算業務賸餘3億5,206萬5千元，較預算業務賸餘3億6,469萬7千元減少1,263萬2千元(減幅3.46%)，未達預算目標，謹說明如下：

(一)113年度業務收入決算數與112年度相近，惟業務支出較112年度增加2千萬餘元，收支相抵後業務賸餘為3.52億元，為110年度以來最低

科技產業園區基金113年度決算業務收入17.78億元，與112年度17.79億元相近，惟業務支出14.26億元較112年度13.97億元增加0.29億元(增幅2.11%)，收支相抵後，113年度業務賸餘3.52億元，較112年度3.82億元減少0.3億元(減幅7.81%)(詳表1)，為110年度以來最低。主要係該基金近年為配合政府產業政策，於110年起持續辦理園區設置計畫(詳表2)，須配合計畫時程支應各項專案服務費，致勞務成本持續增加；復因前揭園區預估完工期間介於114至120年間，業務收入短期間內難以提升，致業務賸餘近年概呈下降趨勢。

表1  科技產業園區基金109至113年度業務餘絀及投資餘絀決算情形表

單位:新臺幣千元

| 年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入(A) | 1,553,870 | 1,668,742 | 1,813,114 | 1,778,713 | 1,778,311 |
| 業務成本與費用(B) | 1,305,542 | 1,291,485 | 1,316,621 | 1,396,819 | 1,426,246 |
| 業務餘絀(A-B) | 248,328 | 377,257 | 496,493 | 381,894 | 352,065 |
| 投資餘絀(台絲公司) | -13,487 | -14,368 | -14,783 | -4,565 | -15,258 |

說    明：科技產業園區基金截至113年底持有台絲公司股票比例為45.24%，採權益法認列投資餘絀。

資料來源：本中心彙整自各年度決算書。

表2  科技產業園區基金110至113年度間開辦園區設置計畫情形表

單位：新臺幣千元；公頃

| 計畫名稱 | 計畫 期間 | 總經費 | 出租面積 | 開工年度 | 預計完工年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楠梓科技產業園區第三園區設置計畫 | 110-114 | 829,295 | 1.36 | 113 | 120 |
| 仁武科技產業園區設置計畫 | 112-117 | 1,770,821 | 4.07 | 117 | 119 |
| 屏東科技產業園區(擴區)計畫 | 113-120 | 1,167,553 （詳說明） | 17.76 | 110 | 114 |
| 高雄軟體園區(擴區)(第二期)計畫 | 113-119 | 2,603,338 | 2.45 | 112 | 115 |
| 合計 |  | 6,371,007 | 25.64 |  |  |

說    明：屏東科技產業園區(擴區)開發工程計畫11億6,755萬3千元，由科技產業園區基金支應7億,6,455萬3千元，餘4億300萬元由前瞻基礎建設計畫特別預算支應。

資料來源：產業園區管理局提供，本中心彙整。

(二)投資台灣絲織開發股份有限公司已連續多年認列短絀，允宜協助該公司落實開源節流措施，以改善短絀情形

科技產業園區基金113年度決算「資金轉投資及其餘絀明細表」計有1家轉投資事業台灣絲織開發股份有限公司(下稱台絲公司)，並認列投資短絀1,525萬8千元，較預算短絀數852萬1千元，短絀增加673萬7千元，且為109年度以來新高(同表1)。據產業園區管理局表示，台絲公司目前主要收入為污、淨水廠營運收入，原預估110年以後現金流入至少可維持1,300萬元或達1,500萬元，且尚有多家廠商建廠中，營運前景看好，惟自109年起受COVID-19疫情、區內廠商水質改善及國際情勢等影響，收入略降；且台絲公司每年須攤銷淨、污水廠興建成本4,256萬元，致近年呈現虧損情形，倘不計折舊攤銷等，收支或可平衡。該局已協助該公司擬定各項提升營運績效及降低成本對策，以減緩虧損狀況。鑒於台絲公司近年虧損情形未見減緩，允宜協助該公司持續落實開源節流措施，以改善投資短絀情形。

綜上，科技產業園區基金113年度決算業務賸餘未達預算目標，並為110年度以來最低，且投資台絲公司已連續多年認列短絀，允宜研謀撙節支出，並加強對轉投資事業之監督控管機制，以維基金財務健全。

如「勞務成本-專業服務費」科目決算數由110年度0.12億元增至113年度2.78億元，主要係園區發展推動及更新計畫等委託調查研究費增加所致。

產業園區管理局(原加工出口處) 於 90年12月撥款1.5億元取得台絲公司參與竹圍子區開發，後因時空環境及法令改變，經行政院於96年5月同意竹圍子區不納編為園區，台絲公司停止開發作業，僅辦理園區售地及營運竹圍子區污、淨水廠。另科技產業園區基金於90年原持有台絲公司股權比例為48%，於96年度及97年度獲配台絲公司股票股利1.2億元及540萬元，截至113年底投資台絲公司金額共1.5億元，持有2萬7,540千股，持股降為45.24%。