經濟部主管非營業基金113年度決算評估報告

經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，113年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：

表1  經濟部主管非營業基金113年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 經濟作業基金 | 83.27 | 143.27 | 76.59 | 85.34 | 6.68 | 57.93 | 51.25 |
| 水資源作業基金 | 91.34 | 88.27 | 110.03 | 110.82 | -18.69 | -22.55 | -3.86 |
| 經濟特別收入基金 | 254.34 | 252.64 | 225.24 | 225.46 | 29.10 | 27.18 | -1.92 |
| 核能發電後端營運基金 | 267.72 | 277.34 | 64.34 | 51.05 | 203.38 | 226.29 | 22.91 |

資料來源：審計部113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

二、產業園區開發管理基金近年污水處理廠營運情形欠佳，113年度平均設備利用率僅四成七，允宜強化污水處理廠營運績效，以利基金永續營運

產業園區開發管理基金(下稱產業園區基金)113年度決算「業務收入」項下「勞務收入」17億7,215萬3千元，較預算19億9,167萬6千元減少2億1,952萬3千元(減幅11.02%)；「業務成本與費用」項下「勞務成本」37億261萬2千元，較預算39億1,252萬8千元減少2億991萬6千元(減幅5.37%)(詳表1)。經查：

表1  產業園區基金所轄管理機構106至113年度勞務收支決算情形表

單位:新臺幣千元；%

| 年度 | 勞務收入 |  | 勞務成本 |  | 勞務收支短絀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 年增減率 | 金額 | 年增減率 | 金額 | 年增減率 |
| 106 | 2,131,436 | - | 3,637,861 | - | -1,506,425 | - |
| 107 | 2,099,371 | -1.50 | 3,553,918 | -2.31 | -1,454,547 | -3.44 |
| 108 | 2,046,698 | -2.51 | 3,637,049 | 2.34 | -1,590,351 | 9.34 |
| 109 | 1,813,038 | -11.42 | 4,010,103 | 10.26 | -2,197,065 | 38.15 |
| 110 | 1,852,250 | 2.16 | 4,013,026 | 0.07 | -2,160,776 | -1.65 |
| 111 | 1,966,546 | 6.17 | 3,974,065 | -0.97 | -2,007,519 | -7.09 |
| 112 | 1,701,683 | -13.47 | 3,718,032 | -6.44 | -2,016,349 | 0.44 |
| 113 | 1,772,153 | 4.14 | 3,702,612 | -0.41 | -1,930,459 | -4.26 |

資料來源：整理自經濟作業基金附屬單位決算書。

(一)各產業園區隨著開發年期漸長，折舊及相關管理維護費用逐年增加，且公共設施維護費每年僅隨同消費者物價指數微幅調整，未能依管理成本支出情形隨時檢討，致收支連年發生短絀

產業園區基金所轄管理機構「勞務收入」主要來源包括一般公共設施維護費、其他特定設施之使用費及管理費收入，主要「勞務成本」支出則包括各產業園區管理機構用人費用、折舊費用及修理保養保固費用等。

據該基金表示，由於近年開發中產業園區陸續完工，逐年移交產業園區管理機構維護管理，除各年度管理維護相關費用增加外，折舊費用亦相對增加；復因各產業園區隨著開發年期漸長，所需投入之維護管理費用亦逐漸升高，惟一般公共設施維護費費率每年僅隨同消費者物價指數微幅調整，未能依管理成本支出情形隨時檢討，致勞務收支連年短絀，允宜適時檢討相關收費情形，合理反映園區各項營運成本，以改善勞務收支短絀情形，俾利基金永續營運。

(二)污水處理廠營運未如預期，短絀金額持續擴大，且113年度設備平均利用率僅四成七，允宜強化提升營運績效

產業園區基金所轄園區設置污水處理廠，截至113年度共44座，惟近5年度短絀金額持續擴大，由109年度8,956萬4千元增至113年度3億5,102萬1千元，增幅2.92倍(詳表2)，且因操作水量持續減少，設備平均利用率由109年度52.42%降至113年度47.18%。產業園區基金雖將污水處理廠以OT或ROT方式委外營運，以減少短絀情形，惟截至113年底僅有三成(15座)以公辦民營方式營運，允宜賡續檢討改善連年短絀情形。

表2  109至113年度自行操作污水處理廠營運情形統計表

單位:新臺幣千元；%；立方公尺；座；家

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.營運收支 |  |  |  |  |  |
| 總收入 | 979,046 | 1,407,201 | 1,403,349 | 1,093,900 | 1,054,867 |
| 總支出 | 1,068,610 | 1,627,359 | 1,644,977 | 1,452,692 | 1,405,888 |
| 短絀 | -89,564 | -220,158 | -241,628 | -358,792 | -351,021 |
| 折舊費用 | 450,902 | 686,788 | 680,290 | 616,531 | 589,470 |
| 賸餘(不含折舊) | 361,338 | 466,630 | 438,662 | 257,739 | 238,449 |
| 收支比 | 91.62 | 86.47 | 85.31 | 75.30 | 75.03 |
| 收支比 (不含折舊) | 158.50 | 149.61 | 145.47 | 130.82 | 129.21 |
| 2.營運量 |  |  |  |  |  |
| 實際處理量 | 55,856,033 | 76,430,017 | 77,479,762 | 62,679,254 | 65,581,128 |
| 預估營運量 | 66,051,630 | 83,041,150 | 83,195,180 | 70,516,475 | 69,445,730 |
| 執行率 | 84.56 | 92.04 | 93.13 | 88.89 | 94.44 |
| 3.設備利用率 |  |  |  |  |  |
| 設計處理量(A) | 106,549,188 | 140,466,600 | 156,150,650 | 138,995,650 | 138,995,650 |
| 實際處理量(B) | 55,856,033 | 76,430,017 | 77,479,762 | 62,679,254 | 65,581,128 |
| 平均利用率(B/A) | 52.42 | 54.41 | 49.62 | 45.09 | 47.18 |
| 污水處理廠 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 自行操作 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| 公辦民營 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| OT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ROT(委外) | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| 4.有處理區外廢水 |  |  |  |  |  |
| 家數 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 收入 | 2,352 | 5,342 | 4,917 | 5,592 | 6,053 |

資料來源：產業園區基金提供。

綜上，產業園區基金所轄園區勞務收支連5年發生短絀，且污水處理廠近年設備平均利用率概呈下降趨勢，允應持續檢討園區收支費率結構，並強化污水處理廠之營運績效，以避免長期短絀影響基金財務結構。

(分機：1931何殷如)

依產業園區管理局表示，管理費率之調整尚須考量區內廠商營運狀況及國內整體經濟環境；若貿然採取措施，恐再加增產業園區上萬家廠商之營運壓力，甚而引發抗爭。