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[bookmark: _Toc224719267]四、實施平均地權基金代管高鐵4車站19筆土地，迄113年底臺中及臺南站計11筆土地尚待運用，允宜積極開發以增益基金收入
實施平均地權基金113年度「業務收入-租金及權利金收入」預算數4,620萬1千元，決算數4,752萬9千元，預算達成率為102.87%，係高鐵新竹站、臺中站、嘉義站之租金及權利金收入。經查： 
(一)代管高鐵4車站19筆土地，其衍生收益歸屬該基金
依行政院109年12月3日召開「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」結論[footnoteRef:1]略以，代管高鐵新竹、臺中、嘉義及臺南等4個車站區段徵收財務結算後獲配之19筆土地資產，於不得出售前提下，以代管土地設定地上權或出租等衍生收益作為該基金財源。復依實施平均地權基金收支保管及運用辦法第3條規定略以，該基金之來源包括區段徵收後土地之處理收入等。 [1:  摘自行政院秘書長109年12月10日院臺建長字第1090200406號函檢送之「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」紀錄。] 

(二)迄113年底高鐵臺中站及臺南站計11筆土地尚待運用
綜觀迄113年底平均地權基金代管高鐵4車站19筆土地運用情形(詳表1)，高鐵新竹站(商業區)及臺中站(產專區)土地(第1至4筆)已設定地上權並獲取收入；又高鐵臺中站(住宅區新長壽段78地號)土地自112年7月起出租予國家住都中心興建社會住宅，待興建完工後出租始有收入(第5筆)；復高鐵臺中站及嘉義站等土地則於113年間簽訂租賃契約(第6至8筆)，餘係高鐵臺中站及臺南站計11筆土地尚待處理或進行招商中(第9至19筆)；準此，全部19筆土地中仍有11筆土地尚待運用(占比達57.89%)，允宜積極處理以提高運用效益。
綜上，實施平均地權基金經行政院於109年度決議代管高鐵新竹、臺中、嘉義及臺南等4車站19筆土地，並以前揭土地產生之收益充裕該基金；惟迄113年底高鐵臺中站及臺南站計11筆土地尚待處理或進行招商中(占比逾五成)，允宜積極處理運用，以增益基金收入。
表1　迄113年底平均地權基金代管高鐵4車站19筆土地運用情形表
	站區及土地使用分區
	地段地號
	筆次
	處理情形

	新竹站
	商業區
	世興段46
	1
	已設定地上權。

	
	
	世興段47
	2
	

	臺中站
	產專區
	新高鐵段101
	3
	

	
	
	新高鐵段108
	4
	

	
	住宅區
	新長壽段78
	5
	已於112年7月起出租予國家住都中心50年，作為興建社會住宅使用，興建完工後始有租金收入。

	
	
	新長壽段114
	6
	113年4月與占用戶簽訂租賃契約。

	嘉義站
	產專區
	太頂珠段50（共有）
	7
	為鐵道局、嘉義縣政府及內政部三方共同持有土地。(經鐵道局完成招商設定地上權，三方已於113年3月完成與廠商簽訂契約。)

	
	
	太頂珠段50-2（共有）
	8
	

	臺南站
	產專區
	武東段280
	9
	配合鐵道局納入毗鄰該局管有之279地號產專區土地招商範圍內，進行合作開發；經鐵道局於112及113年度辦理招商設定地上權後流標。

	臺中站
	住宅區
	新長壽段112
	10
	現況實際用於排水明溝，係當時公共工程因配合區外拆遷戶排水需求施作之排水道，將洽請臺中市政府配合辦理無償撥用作業。

	
	
	新長壽段113
	11
	

	
	商業區
	新榮和段161
	12
	已委託第一太平戴維斯股份有限公司辦理後續招商專業服務。

	
	
	新榮和段170
	13
	

	
	產專區
	新高鐵段114
	14
	

	
	
	新高鐵段116
	15
	

	
	
	新高鐵段117
	16
	

	
	
	新高鐵段118
	17
	

	臺南站
	住宅區
	武東段79
	18
	

	
	
	武東段82
	19
	


資料來源：內政部，本中心整理。
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