臺灣港務股份有限公司113年度營業決算評估報告目錄

頁次

一、高雄港2024年世界排名下滑至第21名，允宜持續研謀吸引國際航商來臺停靠之相關措施，俾穩固我國商港國際地位	1

二、截至113年底，部分對外招商港埠設施出租率未達五成，允宜審慎評估未順利招商原因，並研謀因應措施，俾提升資產使用效能	3

三、台源公司受疫情影響調整投資方向，允宜督促該公司朝原訂計畫目標辦理，俾順利提升我國航運戰略地位	7

臺灣港務股份有限公司113年度營業決算評估報告

一、高雄港2024年世界排名下滑至第21名，允宜持續研謀吸引國際航商來臺停靠之相關措施，俾穩固我國商港國際地位

臺灣港務股份有限公司(下稱港務公司)113年度「棧埠收入」項下「裝卸收入」決算數48億6,258萬2千元、「貨櫃業務收入」決算數23億1,368萬8千元，裝卸業務收入合計決算數為71億7,627萬元，較預算數73億7,831萬1千元減少2億204萬1千元(減幅2.74%)；裝卸業務貨櫃量(下稱貨櫃量)實際值為1,393.3萬20呎標準貨櫃(以下簡稱TEU)，較營運目標1,535萬TEU減少141.7萬TEU(減幅9.23%)。經查：

(一)我國國際商港113年度貨櫃量較112年度成長

我國國際商港貨櫃量109至113年度介於1,359.7至1,545.5萬TEU間，110至112年度各年度貨櫃量與前一年度相比均為衰退，減幅介於4.94%至7.45%，113年度增幅2.47%，其中基隆港、高雄港及臺中港分別增幅7.63%、4.46%及0.19%，臺北港減幅11%(詳表1)，據港務公司說明，113年度貨櫃量成長之原因，主要係我國113年度進口貿易量成長2%，出口貿易量略減0.04%，因內需市場隨景氣復甦而回升致全臺貨櫃量增加，另臺北港受海洋聯盟航商調整航線配置減少掛靠班次，致其貨櫃量較前112年度減少。

表1 109至113年度我國國際商港貨櫃裝卸量概況表

單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)；%

| 年度 | 總計 |  | 基隆港 |  | 高雄港 |  | 臺中港 |  | 臺北港 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 增減率 | 數量 | 增減率 | 數量 | 增減率 | 數量 | 增減率 | 數量 | 增減率 |
| 109年度 | 1,459.4 | - | 153.3 | - | 962.2 | - | 182.1 | - | 161.8 | - |
| 110年度 | 1,545.5 | -5.90 | 160.1 | 4.44 | 986.4 | 2.52 | 197.9 | 8.68 | 200.9 | 24.17 |
| 111年度 | 1,469.2 | -4.94 | 162.3 | 1.37 | 949.2 | -3.77 | 178.5 | -9.80 | 179.0 | -10.90 |
| 112年度 | 1,359.7 | -7.45 | 153.3 | -5.55 | 883.4 | -6.93 | 161.0 | -9.80 | 161.8 | -9.61 |
| 113年度 | 1,393.3 | 2.47 | 165.0 | 7.63 | 922.8 | 4.46 | 161.3 | 0.19 | 144.0 | -11.00 |

說    明：1.本表「總計」為表列4個國際商港加計蘇澳港及安平港之合計數。

2.本表109至113年度「增減率」為各年度與前一年度相比結果。

資料來源：港務公司；本中心整理。

(二)高雄港2024年貨櫃裝卸量世界排名下滑至第21名

近5年來我國國際商港整體貨櫃量自109年度1,459.4萬TEU下降至113年度1,393.3萬TEU，共計減幅4.53%(詳表2)，主要係高雄港減少39.4萬TEU、減幅4.09%所致；另高雄港貨櫃量世界排名亦由2023年第17名下滑至2024年第21名(詳表3)，據港務公司說明，主要係貨主預期輸美商品將課高關稅而提早出貨、美東港口罷工致貨物轉至美西港口、武裝份子攻擊紅海商船致貨物移轉至摩洛哥轉運，及中國大陸蘇州港變更櫃量統計方式等因素影響，使得高雄港2024年世界排名遭美國洛杉磯港、摩洛哥丹吉爾港，中國蘇州港及長灘港超越。

據學者研究，我國與鄰近9個國家間選擇彎靠港之狀況發現，我國在美洲航線比歐洲航線相對較為強勢；另據媒體報導及港務公司說明，國際權威船級社挪威船級社（Det Norske Veritas）發布「2025年全球貨櫃港口排名」，經以「港口基礎環境」、「連接性與客戶價值」、「作業效率」、「永續程度」及「整體影響力」五大面向共計35項指標評比結果，高雄港名列全球第9，顯示其於全球供應鏈體系中具重要戰略地位與持續成長動能。

表2 113與109年度相比我國國際商港貨櫃裝卸量變動表

單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)；%

| 年度 |  | 總計 | 基隆港 | 高雄港 | 臺中港 | 臺北港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 A |  | 1,459.4 | 153.3 | 962.2 | 182.1 | 161.8 |
| 113年度 B |  | 1,393.3 | 165.0 | 922.8 | 161.3 | 144.0 |
| 113與109年度相比 | 變動量 B-A | -66.10 | 11.70 | -39.40 | -20.80 | -17.80 |
|  | 增減率(B-A)/A | -4.53 | 7.63 | -4.09 | -11.42 | -11.00 |

說    明：本表「總計」為表列4個國際商港與蘇澳港及安平港之合計數。

資料來源：港務公司；本中心整理。

表3 2021至2024年度高雄港及其競爭港口貨櫃裝卸量及國際排名表

單位：萬TEU(TEU：20呎標準貨櫃)

| 港別 | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排名 | 貨櫃 裝卸量 | 排名 | 貨櫃 裝卸量 | 排名 | 貨櫃 裝卸量 | 排名 | 貨櫃 裝卸量 |
| 高雄港 | 17 | 986.4 | 18 | 949.2 | 17 | 883.4 | 21 | 922.8 |
| 廈門港 | 13 | 1,204.6 | 14 | 1,243.5 | 13 | 1,255.4 | 14 | 1,225.0 |
| 蘭查邦港 | 21 | 833.5 | 20 | 874.1 | 16 | 886.8 | 19 | 955.5 |
| 中國蘇州港 | 25 | 703.8 | 22 | 802.6 | 20 | 803.9 | 18 | 967.0 |
| 胡志明市港 | 22 | 795.6 | 23 | 790.5 | 25 | 739.8 | 22 | 915.8 |
| 蓋梅港 | 32 | 538.5 | 32 | 559.3 | 34 | 548.3 | 30 | 708.3 |
| 海防港 | 28 | 548.9 | 31 | 562.9 | 33 | 634.1 | 29 | 715.1 |
| 馬尼拉港 | 38 | 497.6 | 34 | 547.4 | 36 | 520.9 | 36 | 550.3 |

資料來源：港務公司。

綜上，我國113年度國際商港整體貨櫃裝卸量較112年度增加，其中高雄港增幅4.46%，惟其貨櫃裝卸量世界排名於2024年下滑至第21名，鑒於學者分析我國在美洲航線較為強勢，另挪威船級社「2025年全球貨櫃港口排名」以多項指標綜合評比後，高雄港排名第9，位處世界前十大貨櫃港口之列，顯示高雄港具有一定競爭力，允宜持續利用我國港埠競爭優勢，研謀吸引國際航商來臺停靠之相關措施，以提升貨櫃裝卸量，俾穩固我國商港國際地位。

二、截至113年底，部分對外招商港埠設施出租率未達五成，允宜審慎評估未順利招商原因，並研謀因應措施，俾提升資產使用效能

港務公司對外招商港埠設施於113年度「租賃收入」下決算數2,538萬5千元及「投資性不動產收入」下決算數528萬1千元，租金相關收入合計3,066萬6千元，較預算數2,599萬元增加467萬6千元(增幅17.99%)。經查：

(一)113年度對外招商港埠設施預算執行情形

港務公司113年度共計有「基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程」等6項港埠設施將部分面積對外招商，113年度整體租金收入決算數3,066萬6千元，預算達成率117.99%，其中「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」、「馬公港大樓」及「臺中旅客服務中心」等3項設施預算達成率未達八成(詳表1)。

表1 113年度港務公司對外招商港埠設施租賃收入預算達成概況表

單位：新臺幣千元；%

| 港區 | 招商標的 | 113年度租賃收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算數 | 決算數 | 達成率 |
| 基隆港 | 基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程 | 5,350 | 15,491 | 289.55 |
| 基隆港 | 基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程 | 6,350 | 0 | 0.00 |
| 布袋港 | 布袋港旅客中心 | 1,689 | 1,788 | 105.86 |
| 馬公港 | 馬公港埠大樓 | 11,000 | 7,972 | 72.47 |
| 高雄港 | 高雄港旅運中心 | 18 | 4,851 | 26,950.00 |
| 臺中港 | 臺中港旅客服務中心 | 1,583 | 564 | 35.63 |
| 合計 |  | 25,990 | 30,666 | 117.99 |

說    明：本表高雄旅運中心不含停車場。

資料來源：港務公司；本中心整理。

(二)截至113年底，部分港埠設施對外招商情形欠佳

截至113年底，港務公司「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」等6項港埠設施可對外招商面積共計2萬3,909平方公尺，出租率53.25%(詳表2)，謹就各設施建設經費達3億元以上，且出租率未達五成者，說明如次:

表2 截至113年底港務公司對外招商港埠設施出租概況表

單位：平方公尺；%

| 港區 | 招商標的 | 113年12月31日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可招商 面積 A | 完成招商面積 B | 出租率 B/A |
| 基隆港 | 基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程 | 9,216 | 9,216 | 100.00 |
| 基隆港 | 基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程 | 1,377 | 0 | 0.00 |
| 布袋港 | 布袋港旅客中心 | 450 | 402 | 89.33 |
| 馬公港 | 馬公港埠大樓 | 6,501 | 556 | 8.55 |
| 高雄港 | 高雄港旅運中心 | 5,761 | 2,512 | 43.60 |
| 臺中港 | 臺中港旅客服務中心 | 604 | 46 | 7.62 |
| 合計 |  | 23,909 | 12,732 | 53.25 |

資料來源：港務公司；本中心整理。

1.「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」：該設施建設經費7.58億元，於111年4月啟用，112及113年未有廠商承租(詳表3)。據港務公司說明，業於112年11月辦理第2次招商，惟原具高度投資意願之業者未參與招商，113年度考量嚴重特殊傳染性肺炎(下稱COVID-19)疫後郵輪旅遊復甦，以服務郵輪旅客及通關作業為優先，並將持續辦理招商。

表3 112及113年度「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」對外招商概況表                        單位：新臺幣千元；平方公尺

| 標的 | 建設經費 | 設施啟 用年月 | 樓層 | 可招商 面積 | 完成招商面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 112年底 | 113年底 |
| 基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程 | 758,264 | 111年4月 | 西2倉庫1樓部分空間 | 1,377 | 0 | 0 |

說    明：本表僅列示各港埠設施主體工程建設經費，即不包含其他空間設計及裝修工程等經費(以下同)。

資料來源：港務公司；本中心整理。

2.「馬公港埠大樓」：該設施建設經費3.28億元，於86年9月啟用，截至113年底可招商面積出租率8.55%，主要係6至12樓未對外出租(詳表2及表4)，另經審計部查核發現，該大樓7(6)至12樓屢發生積欠租金或主動終止契約等情事。據港務公司說明，受到東北季風及客房供需過剩等因素影響致招商未如預期，後續將依澎湖淡旺季特性及旅宿業投資成本等訂定彈性租賃條件、檢討合理租金與租期，以提高業者投資意願。

表4 112及113年度「馬公港埠大樓」對外招商概況表

單位：新臺幣千元；平方公尺

| 標的 | 建設經費 | 設施啟用年月 | 樓層 | 可招商 面積 | 完成招商面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 112年底 | 113年底 |
| 馬公港埠大樓 | 327,910 | 86年9月 | 1至3樓 | 638 | 366 | 556 |
|  |  |  | 6至12樓 | 5,863 | 5,863 | 0 |
| 合計 |  |  |  | 6,501 | 6,229 | 556 |

資料來源：港務公司；本中心整理。

3.「高雄港旅運中心」：建設經費45.17億元，於112年3月啟用，截止113年底可招商面積出租率43.6%，其中塔樓4樓及5樓於112及113年度未有廠商承租(詳表2及表5)，另經審計部審核發現，該旅運中心招商未如預期，部分樓層長期閒置未有效利用。據港務公司說明，塔樓4至5樓原規劃配合「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」引進5G AIoT相關產業，惟因整體區域活動人流與商圈尚未成形，影響投資意願，將評估增列一般商辦使用之可行性，以擴大招商效益。

表5 112及113年度「高雄港旅運中心」對外招商概況表

單位：新臺幣千元；平方公尺

| 標的 | 建設經費 | 設施啟用年月 | 編號或樓層 |  | 可招商 面積 | 完成招商面積 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 112年底 | 113年底 |
| 高雄港旅運中心 | 4,517,000 | 112年3月 | 旅運中心(裙樓) | 2樓 | 121 | 121 | 121 |
|  |  |  |  | 懸挑區A、B區 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  |  | 港埠大樓(塔樓) | 4樓 | 1,615 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 5樓 | 1,634 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 10樓 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| 合計 |  |  |  |  | 5,761 | 2,512 | 2,512 |

說    明：本表不含停車場。

資料來源：港務公司；本中心整理。

綜上，截至113年底，港務公司建設經費達3億元以上，且出租率未達五成者，共計有「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」等3項設施，其中「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」及「高雄港旅運中心」部分樓層未有廠商承租，另「馬公港埠大樓」有遭廠商主動終止契約之情事，允宜審慎評估未能順利招商原因，並研謀相關因應措施，以避免港埠設施閒置，俾提升資產使用效能。

三、台源公司受疫情影響調整投資方向，允宜督促該公司朝原訂計畫目標辦理，俾順利提升我國航運戰略地位

港務公司113年度「營業外收入-採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額」下台源國際控股股份有限公司(下稱台源公司)按權益法認列之投資利益決算數1,168萬1千元，較預算數220萬元增加948萬1千元(增幅430.95%)，另「資金轉投資及其盈虧明細表」下113年底對台源公司投資淨值決算數1億3,934萬4千元，經查：

(一)台源公司主要成立目的為推動新南向國家航運網路連結

港務公司為配合新南向政策拓展海外市場及國際化布局，於107年10月與國內航港及物流等公民營業者合資成立台源公司，以推動新南向國家航運網路連結，截至113年底，港務公司持股36%，並為台源公司最大股東，謹說明如次:

- 原計畫自108年起陸續於泰國、越南及菲律賓成立合資公司：

據台源公司計畫書，規劃於新南向國家港口轉投資或成立當地公司，用以經營貨櫃堆場及一般倉儲業務，預計108年於印尼雅加達成立第1個據點後，往後每半年分別於泰國、越南及菲律賓成立合資公司。

- 截至113年底，新南向國家轉投資事業僅餘台源印尼公司：台源公司109至113年度間共計轉投資臺馬紅橋倉儲公司(下稱臺馬公司)及台源印尼股份有限公司(下稱台源印尼公司)兩家公司，110至113年度認列轉投資收益合計數介於106萬9千元至380萬1千元間(詳表1)；另因臺馬公司未改善虧損情形，台源公司於113年12月處分持股，故截至113年底，台源公司轉投資新南向國家航港相關業務之事業僅餘台源印尼公司。

表1 109至113年度台源公司轉投資公司及認列投資損益明細表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 台源公司認列投資損益 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 臺馬公司 | 台源印尼公司 | 合計 |
| 109年度 | -30 |  | -30 |
| 110年度 | 1,062 | 7 | 1,069 |
| 111年度 | 1,278 | 2,532 | 3,810 |
| 112年度 | -170 | 2,003 | 1,833 |
| 113年度 | -1,240 | 4,041 | 2,801 |

說    明：據港務公司說明，台源印尼公司於110年11月設立；臺馬公司於112年起因客戶營運調度調整，至113年中旬仍未能改善虧損情形，爰於113年12月處分全部持股。

資料來源：台源公司；本中心整理。

(二)113年度受疫情影響投資方向，改以財務性投資為主

據台源公司說明，112及113年度主要資產項目為「定存」、「投資性不動產」、「投資子公司或合資公司」及「財務性投資」等。截至113年底，台源公司總資產價值3億8,387萬3千元，其中「財務性投資」占比16.08%，較「投資子公司或合資公司」12.31%為高，另與112年底相比，113年底「財務性投資」占比16.08%，較112年底增加10.61個百分點，該增幅並為各類資產之冠(詳表2)，故台源公司113年度大幅增加財務性投資，且其規模於113年底已高於對新南向航運事業之投資，據台源公司說明，主要係原訂計畫受COVID-19疫情影響，窒礙難行，投資活動趨於保守，在繼續經營考量下，評估國內可行之財務投資，惟對東南亞投資仍是未來布局重點。

表2 112及113年底台源公司(個體財務報告)資產概況表

單位：新臺幣千元；%

| 資產項目 | 112年底 |  |  | 113年底 |  |  | 變動幅度 B-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 資產內容 | 金額 | 比重 A | 資產內容 | 金額 | 比重 B |  |
| 定存 | 現金 | 199,980 | 59.78 | 現金 | 186,590 | 48.61 | -11.17 |
| 投資性不動產 | 新加坡商辦 | 70,282 | 21.01 | 新加坡商辦 | 74,439 | 19.39 | -1.62 |
| 投資子公司或合資公司 | 台源印尼公司 | 27,385 | 8.19 | 台源印尼公司 | 47,263 | 12.31 | 4.12 |
|  | 臺馬公司 | 2,076 | 0.62 | 臺馬公司 | 0 | 0 | -0.62 |
|  | 小計 | 29,461 | 8.81 | 小計 | 47,263 | 12.31 | 3.5 |
| 財務性投資 | 衛波、安基 | 18,282 | 5.47 | 衛波、安基、佳運 | 61,721 | 16.08 | 10.61 |
| 總資產 |  | 334 ,512 |  |  | 383,873 |  |  |

說    明：1.本表「比重」係各資產占公司總資產之比重。

2.台源公司財務報表以美元記錄，本表美元兌臺幣匯率採臺灣銀行牌告即期買入匯率換算，112年底為1:30.655；113年底為1:32.735。

3.「衛波」：衛波科技股份有限公司，我國未公開發行公司；「安基」：安基生技新藥股份有限公司，我國興櫃公司；「佳運」：佳運重機械工程股份有限公司，我國興櫃公司。

資料來源：台源公司；本中心整理。

綜上，台源公司成立目的係為拓展新南向國家航運網路連結，惟113年度大幅增加財務性投資，且截至113年底，財務性投資占總資產比重16.08%，已高於對新南向國家航運事業之投資規模，據台源公司說明，主要係受COVID-19疫情影響，調整投資方向。鑒於疫情自112年起紓緩，港務公司為台源公司最大股東，允宜督促台源公司本於原定計畫方向積極辦理，以順利拓展航運事業版圖，俾提升我國航運戰略地位。

（分機：8669 馬佳琪）

資料來源，盧立昕、李宇欣、陳春益、賴威伸及巫柏蕙，「台灣與鄰近國家之航線靠灣分析」，航貿週刊202411(2024/03)期。

共計有中國大陸、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、越南等9國。

李嘉興，DNV公布2025全球貨櫃港口排名 高雄港躍升全球第9名，高雄港區新聞網，2026年1月18日(最後瀏覽日115年2月25日)。

港埠設施對外招商相關租金收入之會計科目，若係依契約約定使用樓地板面積及附屬設施係帳列「租賃收入」，無約定項目或按營收計收管理費係帳列「投資性不動產收入」。

出租率=完成招商面積/可招商面積。

「基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程」於國際商港未來發展及建設計畫(106至110年)第3次修正計畫書改為「西二、三倉庫修復再利用工程」；另該大樓屬歷史建物修復再利用，經基隆市政府文資審查通過許可使用。

審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告，第乙-303頁。

審計部113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告，第乙-295頁。

據港務公司說明，截至113年底，台源公司前5大股東持股比例分別為港務公司36%、陽明海運34%、台灣航業15%、中華郵政10%及德勝航運5%。

交通部107年7月11日交航字第1070019891號函同意港務公司所報「○○投資控股公司計畫書」。

台源公司計畫書第30及31頁轉投資布局規劃略以，於新加坡成立投資控股公司後，由該公司於新南向國家港口，尋找當地合作夥伴及合適標的，依當地法令再與當地或適合之業者之轉投資成立其他當地公司，進行標的投資經營。海外投資控股公司規劃以印尼雅加達為第1個營運據點，並與當地股東或其他合資人成立合資公司經營貨櫃堆場及一般倉儲，往後假設每半年分別於泰國、越南及菲律賓成立合資公司，並以合資公司為經營主體於當地拓展其他貨櫃堆場營運據點，後續將視營運情況逐步拓展至碼頭港口、倉儲物流等關聯業務。

台源公司計畫書第33頁。

不含財務性投資公司。