




[bookmark: _GoBack]臺灣土地銀行股份有限公司113年度營業決算評估報告
[bookmark: _Hlk223948947]臺灣土地銀行股份有限公司(以下簡稱臺灣土地銀行)為不動產信用專業銀行，以經營各項銀行業務，發展國民經濟建設為宗旨。113年度營運結果，營業收入943億1,294萬6千元，營業成本561億4,323萬6千元，營業毛利381億6,971萬元，營業費用177億7,899萬6千元，營業利益203億9,071萬4千元，營業外損失16億8,5059千元，所得稅費用40億1,505萬4千元，收支相抵後本期稅後淨利146億9,060萬2千元[footnoteRef:1]，較112年度決算稅後淨利增加14億8,421萬6千元(增幅11.24%)。謹就其113年度營業決算評估如下： [1:  本期稅後淨利總數與各項收支細項合計略有出入，係因四捨五入所致。] 

[bookmark: _Toc119504041][bookmark: _Toc182830719][bookmark: _Toc224737067][bookmark: _Toc175045014]三、109至113年度「房屋及建築」及「租賃權益改良」預算執行率多未達80%，允宜審慎控管工程進度，並衡酌實需、核實編列，俾強化預算管控效能
臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算數8億6,218萬4千元，加計以前年度保留數1億2,692萬4千元，可用預算數共計9億8,910萬8千元，決算數8億994萬4千元，執行率達81.89%，皆係辦理一般建築及設備計畫。經查：
(一)營業基金應依執行能力及實需情形，秉撙節原則，核實編列「固定資產建設改良擴充」預算，並切實執行
據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」壹、營業基金、乙、固定資產建設改良擴充、七規定：「各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核實編列；非業務急需或賡續辦理之土地、房屋建築及設備購置，均暫緩編列。」復依「附屬單位預算執行要點」第12點第9款規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理；執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；…。」基此，營業基金應依執行能力及實需情形，秉撙節原則，核實編列「固定資產建設改良擴充」預算，並切實執行。
(二)臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行率雖達81.89%，惟部分科目之決算數經年未及可用預算數之八成，允宜審慎控管工程進度，切實執行，並核實編列預算
檢視臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行情形，決算數為8億994萬4千元，整體預算執行率達該年度可用預算數之81.89%，惟其中「土地」全數未執行，「房屋及建築」及「租賃權益改良」執行率分別為58.22%及75.74%，皆未達八成(詳表1)。據該行113年度決算書說明，除「土地」須俟取得全數受領證明或法院提存書後，方可辦理後續事宜外，「房屋及建築」及「租賃權益改良」皆係因部分工程未及於年度內完工、驗收、付款及結案，致需辦理保留；復查近5年(109至113年度，以下同)「房屋及建築」預算執行率僅介於58.22%至72.1%，而「租賃權益改良」除111年度達81.8%外，餘各年度亦僅介於37.32%至79.54%間，皆存有經年未達八成之情形(詳表2)。爰宜審慎控管工程進度，切實執行，並衡酌實需核實編列，俾強化預算管控效能。
表1  臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算編列與執行情形一覽表                                       單位：新臺幣千元；%
	           科目
項目
	土地
	房屋
及建築
	機械
及設備
	交通及
運輸設備
	什項
設備
	租賃權
益改良
	合計

	可
用
預
算
數(A)
	以前年度保留數
	3,376
	64,701
	10,955
	1,781
	6,667
	39,444
	126,924

	
	本年度預算數
	0
	142,180
	520,154
	30,490
	73,406
	95,954
	862,184

	
	調整數
	0
	26,000
	-5,000
	12,370
	-1,300
	-32,070
	0

	
	合計
	3,376
	232,881
	526,109
	44,641
	78,773
	103,328
	989,108

	決算數(B)
	0
	135,589
	489,753
	41,535
	64,801
	78,265
	809,944

	執行率(B)/(A)×100%
	0.00
	58.22
	93.09
	93.04
	82.26
	75.74
	81.89

	保留數
	3,376
	95,143
	3,042
	0
	0
	6,917
	108,478


說    明：本表如有合計與細項加總不合者，係因四捨五入所致。
資料來源：臺灣土地銀行113年度決算書，本中心彙製。
表2  臺灣土地銀行109至113年度「固定資產建設改良擴充」項下「房屋及建築」及「租賃權益改良」預算編列與執行情形一覽表
                                                  單位：新臺幣千元；%
	                    年度
項目
	109
	110
	111
	112
	113

	房屋及建築
	可用預算數(A)
	114,018
	81,323
	189,576
	232,202
	232,881

	
	決算數(B)
	75,586
	58,635
	135,314
	156,655
	135,589

	
	執行率(B)/(A)×100%
	66.29
	72.10
	71.38
	67.47
	58.22

	租賃權益改良
	可用預算數(A)
	27,986
	47,364
	36,125
	82,141
	103,328

	
	決算數(B)
	19,058
	37,673
	29,552
	30,657
	78,265

	
	執行率(B)/(A)×100%
	68.10
	79.54
	81.80
	37.32
	75.74


資料來源：臺灣土地銀行各年度決算書，本中心彙製。
[bookmark: _Hlk223449869]綜上，臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行率雖達81.89%，惟部分科目執行率相對偏低，且其中「房屋及建築」及「租賃權益改良」於近5年之實際執行數多未及可用預算數之八成，經年與原訂規劃存有一定落差，允宜審慎控管工程進度，並衡酌實需，秉撙節原則核實編列，俾強化預算管控效能。
 (分機：8660 翁珮珊)
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