臺灣土地銀行股份有限公司113年度營業決算評估報告

臺灣土地銀行股份有限公司(以下簡稱臺灣土地銀行)為不動產信用專業銀行，以經營各項銀行業務，發展國民經濟建設為宗旨。113年度營運結果，營業收入943億1,294萬6千元，營業成本561億4,323萬6千元，營業毛利381億6,971萬元，營業費用177億7,899萬6千元，營業利益203億9,071萬4千元，營業外損失16億8,5059千元，所得稅費用40億1,505萬4千元，收支相抵後本期稅後淨利146億9,060萬2千元，較112年度決算稅後淨利增加14億8,421萬6千元(增幅11.24%)。謹就其113年度營業決算評估如下：

三、109至113年度「房屋及建築」及「租賃權益改良」預算執行率多未達80%，允宜審慎控管工程進度，並衡酌實需、核實編列，俾強化預算管控效能

臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算數8億6,218萬4千元，加計以前年度保留數1億2,692萬4千元，可用預算數共計9億8,910萬8千元，決算數8億994萬4千元，執行率達81.89%，皆係辦理一般建築及設備計畫。經查：

(一)營業基金應依執行能力及實需情形，秉撙節原則，核實編列「固定資產建設改良擴充」預算，並切實執行

據「附屬單位預算共同項目編列作業規範」壹、營業基金、乙、固定資產建設改良擴充、七規定：「各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核實編列；非業務急需或賡續辦理之土地、房屋建築及設備購置，均暫緩編列。」復依「附屬單位預算執行要點」第12點第9款規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理；執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；…。」基此，營業基金應依執行能力及實需情形，秉撙節原則，核實編列「固定資產建設改良擴充」預算，並切實執行。

(二)臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行率雖達81.89%，惟部分科目之決算數經年未及可用預算數之八成，允宜審慎控管工程進度，切實執行，並核實編列預算

檢視臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行情形，決算數為8億994萬4千元，整體預算執行率達該年度可用預算數之81.89%，惟其中「土地」全數未執行，「房屋及建築」及「租賃權益改良」執行率分別為58.22%及75.74%，皆未達八成(詳表1)。據該行113年度決算書說明，除「土地」須俟取得全數受領證明或法院提存書後，方可辦理後續事宜外，「房屋及建築」及「租賃權益改良」皆係因部分工程未及於年度內完工、驗收、付款及結案，致需辦理保留；復查近5年(109至113年度，以下同)「房屋及建築」預算執行率僅介於58.22%至72.1%，而「租賃權益改良」除111年度達81.8%外，餘各年度亦僅介於37.32%至79.54%間，皆存有經年未達八成之情形(詳表2)。爰宜審慎控管工程進度，切實執行，並衡酌實需核實編列，俾強化預算管控效能。

表1  臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算編列與執行情形一覽表                                       單位：新臺幣千元；%

| 科目 項目 |  | 土地 | 房屋 及建築 | 機械 及設備 | 交通及 運輸設備 | 什項 設備 | 租賃權 益改良 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 用 預 算 數(A) | 以前年度保留數 | 3,376 | 64,701 | 10,955 | 1,781 | 6,667 | 39,444 | 126,924 |
|  | 本年度預算數 | 0 | 142,180 | 520,154 | 30,490 | 73,406 | 95,954 | 862,184 |
|  | 調整數 | 0 | 26,000 | -5,000 | 12,370 | -1,300 | -32,070 | 0 |
|  | 合計 | 3,376 | 232,881 | 526,109 | 44,641 | 78,773 | 103,328 | 989,108 |
| 決算數(B) |  | 0 | 135,589 | 489,753 | 41,535 | 64,801 | 78,265 | 809,944 |
| 執行率(B)/(A)×100% |  | 0.00 | 58.22 | 93.09 | 93.04 | 82.26 | 75.74 | 81.89 |
| 保留數 |  | 3,376 | 95,143 | 3,042 | 0 | 0 | 6,917 | 108,478 |

說    明：本表如有合計與細項加總不合者，係因四捨五入所致。

資料來源：臺灣土地銀行113年度決算書，本中心彙製。

表2  臺灣土地銀行109至113年度「固定資產建設改良擴充」項下「房屋及建築」及「租賃權益改良」預算編列與執行情形一覽表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 項目 |  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建築 | 可用預算數(A) | 114,018 | 81,323 | 189,576 | 232,202 | 232,881 |
|  | 決算數(B) | 75,586 | 58,635 | 135,314 | 156,655 | 135,589 |
|  | 執行率(B)/(A)×100% | 66.29 | 72.10 | 71.38 | 67.47 | 58.22 |
| 租賃權益改良 | 可用預算數(A) | 27,986 | 47,364 | 36,125 | 82,141 | 103,328 |
|  | 決算數(B) | 19,058 | 37,673 | 29,552 | 30,657 | 78,265 |
|  | 執行率(B)/(A)×100% | 68.10 | 79.54 | 81.80 | 37.32 | 75.74 |

資料來源：臺灣土地銀行各年度決算書，本中心彙製。

綜上，臺灣土地銀行113年度「固定資產建設改良擴充」預算執行率雖達81.89%，惟部分科目執行率相對偏低，且其中「房屋及建築」及「租賃權益改良」於近5年之實際執行數多未及可用預算數之八成，經年與原訂規劃存有一定落差，允宜審慎控管工程進度，並衡酌實需，秉撙節原則核實編列，俾強化預算管控效能。

(分機：8660 翁珮珊)

本期稅後淨利總數與各項收支細項合計略有出入，係因四捨五入所致。