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[bookmark: _Toc95812725][bookmark: _Toc104800414][bookmark: _Toc224633971]壹、學產基金
[bookmark: _Toc224633972]一、113年度催收款因註銷呆帳1.3億餘元而減少，且催收款以逾期5年以上居多，允宜賡續強化帳款稽催及債權保全作業，俾維護基金權益
學產基金113年度預算「學產房地管理計畫」編列「呆帳及保證短絀」2,352萬7千元，係提列租金及使用補償金之呆帳費用，決算數2,074萬元。113年度預算之預計平衡表預計113年底之「其他資產-什項資產」4,100萬7千元，實際執行後，113年底決算數3,579萬4千元(係存出保證金400元及催收款項2億4,132萬3千元，扣除提列備抵呆帳-催收款項2億552萬9千元之餘額)。經查：
(一)113年度註銷呆帳1.3億餘元，催收款餘額因而大幅減少，允宜賡續強化帳款稽催作業
學產基金對出租之房地收取租金，對占用者依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」規定[footnoteRef:1]應收取使用補償金；由近年學產基金租金及使用補償金催收款、註銷及收回情形觀之(詳表1），109年度因催收款增加數較註銷數及收回數多，致期末催收款數額較期初增加，110至112年度皆未辦理呆帳註銷，因各年度收回帳款較新增數多，至112年底催收款項餘額減為3億8,326萬元。113年度因註銷呆帳金額高達1億3,329萬7千元，催收款年底餘額大幅減少為2億4,132萬3千元，且收回帳款僅1,710萬5千元，低於110至112年度各年度之收回金額，允宜賡續強化帳款稽催作業。 [1: 「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」第6點第1項規定：「國有公用不動產被占用，管理機關應依民法第179條不當得利規定，向占用者追溯收取占用期間之使用補償金，除有民法第129條規定之時效中斷事由外，自通知日前1月起往前追收最長5年及往後收取至騰空返還日，並得同意免計息分期付款，期數視占用者經濟能力酌情定之。」] 

表1  109至113年度學產基金租金及使用補償金催收款收回情形概況表                                     單位：新臺幣千元
	年度
	期初餘額
A
	本年度增加催收款金額
B
	本年度註銷呆帳金額
C
	本年度收回帳款金額
D
	期末餘額
E=A+B-C-D

	109
	457,115
	19,078
	10,273
	5,245
	460,675

	110
	460,675
	10,160
	0
	17,977
	452,858

	111
	452,858
	3,868
	0
	57,917
	398,809

	112
	398,809
	5,765
	0
	21,314
	383,260

	113
	38,3260
	8,465
	133,297
	17,105
	241,323


說    明：109至113年度為決算數，表內「本年度註銷呆帳金額」欄位，係指當年度經審計部核准債權註銷數。
資料來源：教育部提供。
(二)113年底催收款項逾期5年以上者占比92.15%，允宜賡續積極清理
據教育部表示，針對既有且弱勢之占用戶催收款，係採柔性手段協調還款，並依個案經濟狀況輔導分期還款；至非弱勢占用戶，則依個案循協調、民事調解、訴訟、強制執行等程序追收債權，截至113年底止，學產基金催收款金額2億4,132萬3千元，其中逾期5年以上金額2億2,238萬2千元(詳表2)，占比92.15%，其中以非一般欠戶之花蓮國Ｏ飯店8,613萬5千元[footnoteRef:2]及臺南市政府6,353萬2千元[footnoteRef:3]較高，兩者合計1億4,966萬7千元，占全部催收款之比率62.02%，且均積欠逾5年以上，允宜賡續積極清理。 [2:  花蓮國Ｏ飯店無權占用花蓮教師會館經營無照旅館，100年12月27日經法院判決強制遷離，包含租約存續期間87年至95年之租金及96年至100年計收之使用補償金，轉入催收款項。]  [3:  臺南市政府82年間代管該市安平區新南段46地號土地期間，未經前臺灣省教育廳(原學產基金主管機關)同意擅自核發建築執照及臨時使用執照予攤販業者興建海安路臨時綜合商場之用，造成海安路攤商無權占用學產土地。教育部於97年間轉列催收款項，並對臺南市政府無權占用土地之侵權行為及不當得利部分提起訴訟；臺南市政府業依判決內容給付82年至87年間之租金及使用補償金，惟判決認定88年至97年間並無侵權行為損害賠償責任及委任關係債務不履行之法律關係，致此期間之帳列催收款無法受償。本案於107年1月經審計部同意轉銷4,760萬6千元，至尚未轉銷之催收款尚有6,353萬2千元。 ] 

表2  學產基金113年底催收款項逾期時間統計表     單位：新臺幣千元
	項目
	合計
	逾期1年未滿2年
	逾期2年未滿3年
	逾期3年未滿4年
	逾期4年至未滿5年
	逾期5年以上

	催收款項
	241,323
	8,465
	3,834
	3,090
	3,552
	222,382

	提列呆帳數
	205,529
	846
	1,768
	927
	1,421
	200,567

	明細
	對象
	金額
	對象
	金額
	對象
	金額
	對象
	金額
	對象
	金額

	
	富Ｏ建設
	441
	龍Ｏ實業
	2,002
	一般積欠戶
	3,090
	一般積欠戶
	3,552
	花蓮國Ｏ飯店
	86,135

	
	一般積欠戶
	8,024
	一般積欠戶
	1,832
	
	
	
	
	臺南市政府
	63,532

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	龍Ｏ實業
	2,773

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	豐Ｏ營造
	381

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一般積欠戶
	69,561


資料來源：教育部提供。
綜上，學產基金催收款113年度因註銷呆帳1億3,329萬7千元而減少，且催收款以逾期5年以上居多，允宜賡續強化帳款稽催及債權保全作業，俾維基金權益。
(分機：1920 廖來第)

[bookmark: _Toc224633973]貳、私立高級中等以上學校退場基金
[bookmark: _Toc224633974]二、迄113年底部分已退場私立學校校地後續承接或處置方式仍未明朗，校地活化再利用之推動顯有遲滯，允宜積極研謀改善
私立高級中等以上學校退場基金(以下稱退場基金)113年度基金來源決算數1億9,725萬6千元，基金用途決算數3,055萬7千元，基金來源及用途相抵後賸餘1億6,669萬9千元，較預算賸餘9,087萬1千元增加7,582萬8千元(增幅83.45%)，主要係「協助學校停招或停辦計畫」補助停辦計畫之申請校數較預算數減少所致。惟近10餘年來仍存有部分已退場私立高級中等以上學校校地校舍之承接或處置尚未明朗情形，說明如次：
(一)私立高級中等以上學校退場後校地校舍處理相關規定
目前一般私立學校係依私立學校法等相關規定辦理退場，專案輔導學校則依私立高級中等以上學校退場條例(以下稱退場條例)等相關規定辦理退場，私立學校退場後之校地係賸餘財產，依私立學校法第74條規定略以，學校法人解散清算後，賸餘財產不得歸屬於自然人或以營利為目的之團體，應依捐助章程之規定，或依董事會決議，捐贈予公立學校、其他學校法人、地方政府，或辦理教育、文化、社會福利事業之財團法人。另退場條例第21條規定略以，學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產捐贈退場基金、中央機關、公立學校或地方政府；而該條例施行前已停辦之學校，於停辦期限屆滿仍未能恢復辧理或改辦其他教育、文化、社福事業者，依第21條第1至3項規定辦理。
詢洽教育部為使退場學校校地及校舍有效活化運用，行政院持續邀集相關中央部會及地方政府研商，確認退場學校校地及校舍後續使用需求，並由教育部成立工作小組，協助需求機關與公益董事洽談捐贈事宜，使賸餘財產歸屬具公益性及永續性。
(二)自102年以來部分已退場私立學校校地後續承接或處置方式仍尚未明朗，校地活化再利用之推動顯有遲滯，允宜積極辦理
據教育部資料，自102迄113年底，依私立學校法進行停辦(改辦、合併、改制)之學校共19所(高級中等學校9所、大專校院10所)，而9所私立高級中等學校之校地目前均暫無中央機關或地方政府有用地需求，其中花蓮縣私立國光高級商工職業學校、臺南市私立華濟永安高級中學及嘉義市私立大同高級商業職業學校分別自102、103及104年停辦迄今已逾10年，校地後續承接或處置仍不明確；至10所停辦或合併之大專校院中，高美醫護管理專科學校及亞太創意技術學院分別於107及108年停辦，該校地目前尚無承接機關(詳表1)。
至依退場條例退場之學校共7所，均為私立大專校院，其中環球科技大學及明道大學於113年7月31日退場，其校地之後續承接機關與用途均尚待提報退場校地研商會議確認。教育部對私立高級中等以上退場學校之校地活化再利用之推動進度顯有遲滯，允宜積極辦理。
表1  私立高級中等以上學校合併、改制、停辦、改辦等退場後校地用途概況表                                    單位：平方公尺
	退場法源
	教育階層
	校名
	停辦(合併)日期
	所在市縣及校地面積
	解散、清算進度及校地用途

	私立學校法
	高級中等學校
	花蓮縣私立國光高級商工職業學校
	102年8月1日停辦
	花蓮縣
校地面積：21,626
	1.該校所屬學校法人就教育部令其解散所提訴願案，經行政院駁回，該校所屬學校法人不服訴願決定，已向高等行政法院提起行政訴訟，刻正審理中。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	臺南市私立華濟永安高級中學
	103年8月1日停辦
	臺南市
校地面積：14,009
	1.該校所屬學校法人就教育部令其解散所提訴願案，經行政院駁回，該校所屬學校法人不服訴願決定，已向高等行政法院提起行政訴訟，刻正審理中。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	嘉義市私立大同高級商業職業學校
	104年8月1日停辦
	嘉義市
校地面積：10,210
	1.該校所屬學校法人就教育部令其解散所提訴願案，經行政院駁回，該校所屬學校法人不服訴願決定，已向高等行政法院提起行政訴訟，刻正審理中。
2.該校所屬學校法人已向臺灣嘉義地方法院聲請由全體董事擔任清算人，經臺灣嘉義地方法院於113年1月23日准予備查。
3.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	雲林縣私立益新高級工商職業學校
	107年2月23日停辦
	雲林縣
校地面積：58,916
	1.該校所屬學校法人已向臺灣雲林地方法院聲請由全體董事擔任清算人，經臺灣雲林地方法院於113年1月29日准予備查。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	屏東縣私立志成高級商工職業學校
	107年2月23日停辦
	屏東縣
校地面積：23,811
	1.該校所屬學校法人就教育部令其解散所提訴願案，經行政院駁回，該校所屬學校法人不服訴願決定，已向高等行政法院提起行政訴訟，刻正審理中。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	屏東縣私立華洲高級工業家事職業學校
	109年9月4日停辦
	屏東縣
校地面積：30,146
	1.該校所屬學校法人已向臺灣屏東地方法院聲請由全體董事擔任清算人，經臺灣屏東地方法院於113年5月27日准予備查。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	弘德學校財團法人嘉義縣弘德高級工商職業學校
	110年11月10日停辦
	嘉義縣
校地面積：23,199
	1.該校所屬學校法人已向臺灣嘉義地方法院聲請由顏月緞擔任清算人，經臺灣嘉義地方法院於114年3月25日准予備查。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	臺南市私立鳳和高級中學
	111年1月17日停辦
	臺南市
校地面積：36,962
	目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	
	嘉義縣私立協志高級工商職業學校
	111年8月1日停辦
	嘉義縣
校地面積：56,025
	1.該校所屬學校法人已向臺灣嘉義地方法院聲請由全體董事擔任清算人，經臺灣嘉義地方法院於113年1月17日准予備查。
2.目前暫無中央機關或地方政府有用地需求。

	
	大專校院
	高鳳數位內容學院
	103年2月27日停辦
	屏東縣
校地面積：156,000
	該學校法人於105學年度新設私立崇華國民小學。

	
	
	永達技術學院
	103年8月6日停辦
	1.屏東縣
校地面積：77,472
2.高雄市
校地面積：84,409
	該學校法人仁武校區由經濟部產業園區管理局承接，麟洛校區擬由屏東縣政府承接。

	
	
	康寧大學
	104年8月1日合併
	1.臺北市
校地面積：73,581
2.臺南市
校地面積：191,687
	學校使用。

	
	
	高美醫護管理專科學校
	107年8月1日停辦
	高雄市
校地面積：39,893
	該學校法人目前尚無承接機關，將由學校法人依私校法處分校地。

	
	
	亞太創意技術學院
	108年8月1日停辦
	苗栗縣
校地面積：128,063
	該學校法人目前尚無承接機關，將由學校法人依私校法處分校地。

	
	
	南榮科技大學
	109年2月1日停辦
	臺南市
校地面積：72,144
	該學校法人於112年1月31日經臺南市政府核定籌設玉秀雙語國民小學計畫。

	
	
	稻江科技暨管理學院
	110年8月1日停辦
	嘉義縣
校地面積：261,095
	該學校法人目的事業主管機關已改隸為嘉義縣政府，該府並於113年5月31日准予該學校法人籌設「稻江長照財團法人附設嘉義縣私立稻江綜合長照機構」。

	
	
	臺灣觀光學院
	110年9月1日停辦
	花蓮縣
校地面積：140,340
	該學校法人111年10月26清算完結，校地捐贈國立空中大學。

	
	
	蘭陽技術學院
	111年8月1日停辦
	宜蘭縣
校地面積：82,796
	該學校法人應於114年7月31日前完成恢復辦理、新設、合併或改辦事宜。屆期未完成，得自行申請或由教育部命其解散。

	
	
	慈濟大學
	113年8月1日合併
	花蓮縣
校地面積：697,488
	學校使用。

	退場條例
	大專校院
	和春技術學院
	112年5月10日
	高雄市
校地面積：197,236
	該校大發校區及大寮校區校地預計由高雄市政府承接；旗山校區擬由該學校法人依私校法規定處分，處分價金捐贈退場基金。

	
	
	中州科技大學
	112年7月31日
	彰化縣
校地面積：60,745
	1.學校全部校地及校舍已由內政部承接。
2.教育部已於113年1月12日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。

	
	
	台灣首府
大學
	112年7月31日
	臺南市
校地面積：165,287
	1.該校校地及建物由臺南市政府承接，作為「曾文市政願景園區」，並已於113年1月1日起代管。
2.教育部於113年2月1日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。

	
	
	大同技術學院
	113年7月31日
	嘉義市
校地面積：27,077
嘉義縣
校地面積：84,409
	1.該校校本部校地預計由嘉義市政府承接、太保校區校地預計由嘉義縣政府承接。
2.教育部於113年9月27日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。

	
	
	東方設計大學
	113年7月31日
	高雄市
校地面積：90,144
	1.該校校地預計由國立高雄科技大學承接。
2.教育部於113年9月27日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。

	
	
	環球科技大學
	113年7月31日
	雲林縣
校地面積：298,463
	1.該校校地經協調預計由經濟部承接，後續將提報行政院退場校地研商會議確認。
2.教育部於113年9月27日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。

	
	
	明道大學
	113年7月31日
	彰化縣
校地面積：482,790
	1.依據行政院113年9月25日第6次跨部會會議決議，請衛生福利部強化核心用途(國家中醫研究所)所需空間之估算及合理性，並擬具規劃構想報院。
2.教育部於113年10月4日核定該學校法人解散，該學校法人刻正辦理解散清算事宜。


說　　明：本表列示學校係迄113年度停辦(合併)者。
資料來源：教育部提供。
綜上，鑒於自102年以來，部分私立學校因合併、改制、停辦、改辦退場後之校地後續承接或處置仍尚未明朗，校地活化再利用之推動進度顯有遲滯，允宜積極整合資源，規劃活化運用退場私校校地，以儘速改善校地閒置及活化運用遲滯情況。

[bookmark: _Toc224633975]參、國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金
[bookmark: _Toc224633976]三、臺大醫院新竹生物醫學園區分院新建工程多次修正調增計畫經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工
國立臺灣大學附設醫院(以下稱臺大醫院)作業基金、國立成功大學附設醫院(以下稱成大醫院)作業基金及國立陽明交通大學附醫院(以下稱陽大醫院)作業基金113年度決算業務收入共751億8,950萬7千元，業務成本與費用751億8,680萬1千元，業務外收入46億2,141萬9千元，業務外費用3億6,103萬元，收支相抵後賸餘42億6,309萬5千元(詳表1)，較預算賸餘19億7,956萬7千元增加22億8,352萬8千元(增幅115.35%)。惟臺大醫院固定資產建設改良擴充計畫(以下稱購建固定資產)存有多次修正計畫調增經費並展延完工期程等情事，說明如下：
表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院3作業基金113年度決算收支餘絀概況表                                 單位：新臺幣千元
	科目
	臺大醫院
	成大醫院
	陽大醫院
	合計

	業務收入
	54,597,531
	16,664,136
	3,927,840
	75,189,507

	業務成本與費用
	54,885,217
	16,392,537
	3,909,047
	75,186,801

	業務外收入
	2,885,575
	1,372,420
	363,424
	4,621,419

	業務外費用
	288,167
	67,654
	5,209
	361,030

	本期賸餘(短絀)
	2,309,722
	1,576,365
	377,008
	4,263,095


資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院113年度決算書。
(一)臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」概述
臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」係臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」而推動，生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心」，醫院設置急性一般病床475床，急性精神病床25床，特殊病床228床，共728床，醫院分2期施工，計畫期間係102至116年度，其中102至109年度為第1期工程，興建地下2層、地上8層之醫療大樓，已於109年完工驗收並啟用營運；107至116年度為第2期工程，興建地下2層、地上9層之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)。臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」投資總額81億3,414萬4千元，經費由衛生福利部補助14億元、教育部補助28億5,521萬2千元(公共建設經費19億4,601萬2千元、科技預算支應9億920萬元)，其餘38億7,893萬2千元由臺大醫院總院及新竹臺大分院籌措支應。
(二)該工程多次修正計畫調增經費並展延完工期程
1.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程計畫經行政院102年5月及105年9月核定，原總經費由54億9,828萬9千元修正為67億447萬3千元(計畫期程102至112年度)；於108年11月教育部核定修正總經費為66億9,606萬8千元 ；嗣111年6月行政院核定修正總經費為81億3,414萬4千元，期程展延至115年12月；復因二期研究大樓於112年7月28日決標，並於112年10月1日開工，工期1,250日曆天，故再提修正計畫，行政院於113年9月核定修正計畫期程展延至116年12月。
2.臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程113年度決算數8億5,797萬4千元，占可用預算數14億3,136萬8千元僅59.94%；而截至113年度累計決算數55億6,707萬9千元，占累計預算數61億7,184萬6千元之90.20%。
3.由上所述，該計畫多次修正後總經費調增為81億3,414萬4千元，較原始核定54億9,828萬9千元增幅達47.94%，且完工期程由112年12月展延至116年12月，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。
綜上，臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程113年度決算數8億5,797萬4千元，僅占113年度可用預算數14億3,136萬8千元之59.94%，而該計畫多次修正調增總經費且展延完工期程，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。

[bookmark: _Toc224633977]肆、教育部所屬機構作業基金
[bookmark: _Toc224633978]四、部分分基金之購建固定資產執行率偏低，且保留數龐鉅，允宜強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益
教育部所屬機構作業基金113年度購建固定資產預算數4億5,252萬7千元，連同以前年度轉入數1億6,894萬元及113年度奉准先行辦理數7,118萬5千元，合計可用預算數6億9,265萬2千元，決算數4億3,673萬8千元占可用預算數之63.05%。經查：
(一)部分分基金109至113年度購建固定資產預算執行率相對偏低
1.附屬單位預算執行要點第12點(九)規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；…。」
2.教育部所屬機構作業基金包含國立自然科學博物館(以下稱科博館)、國立科學工藝博物館(以下稱科工館)、國立海洋生物博物館(以下稱海生館)、國立臺灣科學教育館(以下稱科教館)、國立臺灣圖書館(以下稱臺灣圖書館)及國立海洋科技博物館(以下稱海科館)等6個機構之分基金，由109至113年度購建固定資產預算執行率觀之，112年度海生館及科教館執行率未達八成，分別為25.32%及75.74%，而海生館自109至113年度購建固定資產執行率由91.72%降至37.80%，執行率相對偏低，113年度海生館執行率37.80%為各分基金中最低(詳表1)，主要係辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫之典藏展示教育大樓工程案，開工後發現原有施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故需變更工法等因素致影響執行率。

表1  109至113年度教育部所屬機構作業基金各分基金購建固定資產預算執行率概況表                                  單位：%
	分基金別
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	科博館
	100.00
	99.93
	95.13
	99.85
	96.89

	科工館
	92.01
	95.43
	97.21
	92.69
	97.09

	海生館
	91.72
	54.49
	43.16
	25.32
	37.80

	科教館
	65.19
	99.63
	69.20
	75.74
	81.89

	臺灣圖書館
	99.44
	72.33
	81.13
	80.17
	99.40

	海科館
	75.00
	100.00
	95.00
	82.00
	92.89


說    明：均為決算數。
資料來源：教育部所屬機構作業基金決算書。
(二)113年度海生館部分購建固定資產項目預算保留數龐鉅，允宜強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益
1.教育部所屬機構作業基金113年度購建固定資產預算保留數2億4,176萬4千元占可用預算數6億9,265萬2千元之34.90%(詳表2)，其中：
(1)「房屋及建築」保留數2億2,639萬1千元占可用預算數3億5,063萬元之64.57%，主要係海生館「典藏展示教育大樓工程」於113年4月開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板椿之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖方式變更為明挖工法，試挖時發現基地內地下管線複雜，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期延長所致，故需辦理預算保留。
(2)「機械及設備」保留數682萬元占可用預算數1億7,604萬3千元之3.87%，主要係海生館「水下即時影像沉浸式整合系統建置案」及「絳樹公務小船船艉門型吊架採購案」因前期規劃期程較長，該2案未及於113年完工，爰辦理預算保留。
(3)「什項設備」保留數855萬3千元占可用預算數1億2,925萬3千元之6.62%，主要係海生館iOcean App擴充功能建置案為與以前年度執行之「海洋生物辨識系統」完善整合，以及科教館冰水主機更新案，為配合工程冬季施作，爰辦理預算保留。
表2  教育部所屬機構作業基金113年度購建固定資產預算保留數概況表                                     單位：新臺幣千元
	科目
	可用預算數
	決算數
	保留數

	
	以前年度保留數
	本年度預算數
	本年度奉准先行辦理數
	調整數
	合計
	
	

	合計
	168,940
	452,527
	71,185
	-
	692,652
	436,738
	241,764

	土地改良物
	-
	-
	-
	11,445
	11,445
	11,439
	-

	房屋及建築
	143,263
	205,883
	-
	1,484
	350,630
	124,234
	226,391

	機械及設備
	7,569
	137,651
	56,800
	-25,977
	176,043
	158,985
	6,820

	交通及運輸設備
	2,800
	13,000
	1,385
	8,096
	25,281
	25,277
	-

	什項設備
	15,308
	95,993
	13,000
	4,952
	129,253
	116,802
	8,553


資料來源：教育部所屬機構作業基金決算書。
2.依中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及附屬單位預算共同項目編列作業規範等規定[footnoteRef:4]，各項購建固定資產應詳予規劃評估，審慎規劃辦理期程，配合工程進度、實際執行能力及財務狀況等，核實編列年度預算。惟教育部所屬機構作業基金部分分基金之購建固定資產執行率偏低且保留數龐鉅，允宜強化事前評估，妥予規劃辦理期程，並審慎控管工程進度，以如期如質完工，發揮預期效益。 [4:  參據中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第7條第1項第1款前段，以及附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點等。] 

綜上，教育部所屬機構作業基金113年度購建固定資產決算數4億3,673萬8千元占可用預算數之63.05%，其中部分分基金預算執行率相對偏低且保留數龐鉅，允宜強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益。
(分機：1921 林佑樺)

[bookmark: _Toc224633979]伍、運動發展基金
[bookmark: _Toc224633980]五、近年聘用績優運動選手從事有助運動推展或服務之事業家數及聘用人數均呈下降現象，允宜探究原因並研謀改善
運動發展基金113年度預算於「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善」計畫項下編列補助運動事業或營利事業聘用績優運動選手從事有助運動推展或提供運動相關服務經費800萬元，決算數356萬5千元，執行率44.56%。
依運動產業發展條例第9條規定：「中央主管機關對運動事業或營利事業聘用績優運動選手從事有助運動推展或提供運動相關服務等事項，其薪資支出金額30%內，得專案編列經費補助之，每人累計補助期間以5年為限。」、「前項運動事業、營利事業及績優運動選手之對象、範圍、認定基準、補助之程序、額度、方式、限制、撤銷或廢止之事由、追繳及其他應遵行相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」教育部依前揭規定之授權訂有運動事業或營利事業聘用績優運動選手補助辦法。
由110至113年度補助運動事業或營利事業聘用績優運動選手之薪資預、決算數及成效(詳表1)觀之，每年預算數皆為800萬元， 110年度決算超支執行率達110.48%、111年度降為86.80%，112及113年度執行率未達五成，分別為38.23%及44.56%。110年度補助企業家數尚有4家、聘用39人，至113年度已減為2家、聘用13人，近年運動事業或營利事業聘用績優運動選手從事有助運動推展或提供運動相關服務之企業家數及聘用人數呈下降現象。另部分企業聘任人數逐年減少(如統一棒球隊股份有限公司及台灣電力股份有限公司，詳表2)或不再聘任(如台灣樂天棒球隊股份有限公司111年度起未聘任、亞太國際物流股份有限公司113年度未聘任)，允宜探究原因並研謀改善。
表1  110至113年度補助運動事業或營利事業聘用績優運動選手之薪資預、決算數及成效統計表         單位：新臺幣千元；%；家；人
	年度
	110
	111
	112
	113

	預算數
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	決算數
	8,838
	6,944
	3,058
	3,565

	執行率
	110.48 
	86.80 
	38.23 
	44.56 

	補助企業家數
	4
	3
	3
	2

	聘用運動員人數
	39
	35
	27
	13


說    明：據體育署表示，補助經費核定後分2期撥付，各受補助單位應於聘用績優運動選手後每滿6個月之次月底前，檢具相關文件資料報該署請領補助款，表內補助企業家數及聘用人數係以當年度實際請領補助單位為基準。110年度超支併決算辦理。
資料來源：運動發展基金提供。
表2  110至113年度補助運動事業或營利事業聘用績優運動選手人數明細表                                             單位：人
	公司名稱
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	台灣樂天棒球隊股份有限公司
	2
	-
	-
	-

	亞太國際物流股份有限公司
	2
	1
	1
	-

	統一棒球隊股份有限公司
	16
	16
	8
	4

	台灣電力股份有限公司
	19
	18
	18
	9

	小計
	39
	35
	27
	13


資料來源：運動發展基金提供。
綜上，為開拓績優運動選手就業市場，並協助輔導績優運動選手在職場中發揮專長，適才適所，俾吸引優秀人才投入運動事業並促進我國運動產業之發展，運動發展基金每年編列補助運動事業或營利事業聘用績優運動選手從事有助運動推展或提供運動相關服務經費，然近年參與企業家數及聘用人數均呈下降趨勢，允宜探究原因並研謀改善。
(分機：1920 廖來第)
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