農業部主管非營業基金113年度決算評估報告

農業部主管非營業基金113年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,766萬5千元，較預算短絀1億623萬8千元，減少短絀1,857萬3千元(減幅17.48%)；農田水利事業作業基金審定短絀1億5,524萬元，較預算短絀24億7,473萬6千元，減少短絀23億1,949萬6千元(減幅93.73%)；農業特別收入基金審定短絀111億6,967萬9千元，較預算短絀147億9,422萬9千元，減少短絀36億2,455萬元(減幅24.50%)；農民退休基金決算賸餘31億874萬元，較預算賸餘5億593萬9千元，增加賸餘26億280萬1千元(增幅514.45%)。謹就農業部主管非營業基金113年度決算評析如下：

二、農田水利事業作業基金112及113年度「一般建築及設備計畫」之預算執行率未達六成，允宜積極控管各項計畫進度

農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數154億3,845萬1千元，執行結果決算數92億5,443萬1千元，預算執行率59.94%。經查：

(一)112及113年度「一般建築及設備計畫」預算執行率分別為45.66%及59.94%，計畫執行未如預期

農水基金111至113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數介於59億7,156萬5千元至154億3,845萬1千元間，呈逐年增加趨勢，決算數介於47億2,688萬1千元至92億5,443萬1千元間，預算執行率分別為79.16%、45.66%及59.94%(詳表1)，112及113年度「一般建築及設備計畫」預算執行率均未及六成，計畫執行未如預期，主要係價購土地進度不如預期、工程缺工、原物料調漲及招標流標等所致。

表1  農水基金111至113年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列及執行概況表          單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可用預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 5,971,565 | 4,726,881 | 79.16 |
| 112 | 13,025,308 | 5,947,197 | 45.66 |
| 113 | 15,438,451 | 9,254,431 | 59.94 |

資料來源：農水基金111至113年度審定決算書。

(二)113年度「一般建築及設備計畫」結餘款高逾54億元，占可用預算數比率35.44%，計畫之規劃及執行，均待檢討改善

農水基金113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」預算執行結果，決算數92億5,443萬1千元，保留數7億1,306萬4千元，結餘款54億7,095萬6千元，占可用預算數154億3,845萬1千元之35.44%，其中以「土地改良物」結餘款49億9,868萬7千元，占結餘款總數91.37%(詳表2)，金額最鉅，主要係價購土地進度不如預期所致，顯示整體計畫之規劃及執行，有待檢討改善。

表2  農水基金113年度「一般建築及設備計畫」預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 可用預算數 | 執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 決算數 | 保留數 | 結餘款 |
| 土地 | 99,805 | 54,711 | 0 | 45,094 |
| 土地改良物 | 13,640,118 | 8,036,040 | 605,391 | 4,998,687 |
| 房屋及建築 | 476,853 | 406,784 | 34,868 | 35,201 |
| 機械及設備 | 1,160,728 | 702,623 | 72,805 | 385,300 |
| 交通及運輸設備 | 27,214 | 23,976 | 0 | 3,238 |
| 什項設備 | 33,733 | 30,297 | 0 | 3,436 |
| 合計 | 15,438,451 | 9,254,431 | 713,064 | 5,470,956 |

資料來源：農水基金113年度審定決算書。

綜上，農水基金113年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」可用預算數154億3,845萬1千元，執行結果決算數92億5,443萬1千元，執行率未達六成，結餘款亦高逾54億元，占可用預算數比率35.44%，計畫之規劃及執行，有待檢討改善，允宜審酌業務執行量能，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度，以提高一般建築及設備計畫之執行績效。

(分機：1918 魏安國)

農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。