台灣糖業股份有限公司113年度營業決算評估報告

台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)113年度決算營業收入315億6,006萬2千元、營業成本242億8,818萬2千元、營業費用43億3,130萬6千元、營業外收入48億9,035萬3千元、營業外費用21億4,397萬1千元、所得稅費用4,180萬6千元，本期淨利56億4,515萬元，較預算淨利49億5,000萬8千元，增加6億9,514萬2千元(增幅14.04%)。謹就113年度決算相關問題研析如下：

三、生技材料廠連續3年度營業虧損，且設備利用率偏低，允宜積極研謀改善，俾達成生技材料廠興建目標

台糖公司生技材料廠113年度收支營運實況(決算數)，營業收入562萬5千元，營業成本2,314萬3千元及營業費用387萬2千元，收支相抵後呈現營業虧損2,139萬1千元。經查：

(一)生技材料廠111至113年度連3年度營業虧損

台糖公司為協助解決國內牡蠣殼遭隨意棄置造成之環境污染問題，於109年6月完成生技材料廠之興建，透過循環再生技術，將原本被棄置之牡蠣殼回收鍛燒為碳酸鈣原料或磨粉，轉製成有價值之生質材料；生技材料廠於110年9月正式商轉營運，惟111至113年度營業損失介於2,139萬1千元至2,735萬3千元間(詳表1)，台糖公司生技材料廠連3年度營業虧損，有待積極研謀改善。

表1  台糖公司111至113年度生技材料廠收支彙總表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 5,303 | 343 | 5,624 |
| 營業成本 | 28,700 | 19,793 | 23,143 |
| 營業毛利 | -23,397 | -19,450 | -17,519 |
| 營業費用 | 3,956 | 3,283 | 3,872 |
| 營業利益(損失) | -27,353 | -22,733 | -21,391 |
| 營業毛利率 | -441.20 | -5,670.55 | -311.50 |
| 營業利益率 | -515.80 | -6,627.70 | -380.35 |

資料來源：台糖公司提供。

(二)111至113年度設備利用率介於5.03%至16.18%之間，亦遠低於預計初期78%之目標值，明顯偏低

生技材料廠111至113年度計畫目標均為廢棄牡蠣殼年處理量4萬9,500公噸、牡蠣殼粉年產量4萬公噸、平均日產能135公噸，惟111年度僅達成前揭目標之5.84%、6.28%及13.68%，112年度達成率更低，各為0.31%、0.29%及3.84%；113年度雖較112年度改善亦僅達成前揭目標之5.22%、4.75%及7.41%；而111至113年度設備利用率介於5.03%至16.18%之間，亦遠低於預計初期78%之目標值，明顯偏低，有待積極研謀改善(詳表2)。

表2  台糖公司生技材料廠111至113年度牡蠣殼處理量及產能目標與實際值彙總表                                   單位：公噸

| 項目 | 計畫目標 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廢棄牡蠣殼年處理量 | 49,500 | 2,891 (達成率5.84%) | 153 (達成率0.31%) | 2,584 (達成率5.22%) |
| 牡蠣殼粉年產量 | 40,000 | 2,512 (達成率6.28%) | 116 (達成率0.29%) | 1,900 (達成率4.75%) |
| 平均日產能 | 135 | 18.47 (達成率13.68%) | 5.18 (達成率3.84%) | 10.00 (達成率7.41%) |
| 設備利用率 | 初期78% 第5年100% | 11.72% | 5.03% | 16.18% |

資料來源：台糖公司提供。

綜上，台糖公司生技材料廠113年度決算，收支相抵後呈現營業虧損2,139萬1千元，並已連續3年度(111至113年度)營業虧損，且111至113年度設備利用率介於5.03%至16.18%之間，亦遠低於預計初期78%之目標，明顯偏低，允宜積極研謀取得妥適量質及價格之原料，改善營業虧損，俾達成生技材料廠興建目標。

(分機：1918 魏安國)

據台糖公司說明大幅下降之原因，主要係供應商交貨牡蠣殼原料平均含水分及夾雜物過高，產品需2次鍛燒始符合客戶需求，因而增加生產工時及能源耗費，且生產時易造成機械設備損壞停工搶修，致平均日產能及年產量等大幅下降。