國防部主管非營業基金113年度決算評估報告

三、為積極活化不動產，國軍老舊眷村改建基金允宜秉財務管理原則妥善標售或運用事宜，俾增裕基金收入

國防部主管國軍老舊眷村改建基金(以下簡稱眷改基金)113年度於「銷貨收入」編列「營建及加工品銷貨收入」預算數2億4,335萬2千元，執行結果決算數僅1億1,548萬9千元，達成率47.46%，不動產標售不如預期，謹說明如下：

(一)113年底待填補短絀仍逾千億元，允宜制定有效策略，逐步彌平虧損

眷村改建業務經費需求龐大，原採特別預算與作業基金搭配設計，規劃土地處分得款由特別預算支應輔助眷戶購宅等法定支出項目，餘款撥充該基金辦理眷改工程，完工後按起造房地成本價售眷戶或進行標售，維持基金收支平衡。揆以眷改基金近4年度(110至113年度，下同)收支餘絀實績，自111年度起由短絀轉為賸餘，待填補短絀雖略微下降，113年底卻仍有1,052億7,957萬1千元(詳表1)留待以後年度填補，容屬龐鉅，為利長期穩健營運，允宜制定有效策略，逐步彌平累積虧損。

表1 110至113年度眷改基金收支餘絀情形表      單位：新臺幣千元

| 年度 | 收入 |  | 支出 |  | 收支餘絀 | 待填補虧損 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 業務 收入 | 業務外 收入 | 業務成本與費用 | 業務外 費用 |  |  |
| 110 | 78,880 | 391,561 | 5,947,368 | 348,334 | (5,825,261) | 106,233,919 |
| 111 | 1,572,433 | 475,269 | 1,340,201 | 449,588 | 257,913 | 105,976,006 |
| 112 | 80,673 | 579,580 | 102,152 | 313,014 | 245,086 | 105,730,920 |
| 113 | 149,422 | 777,032 | 112,143 | 362,962 | 451,349 | 105,279,571 |

資料來源：眷改基金各年度決算書。

(二)近4個年度僅111年度不動產價(標)售達成情形較理想，宜秉持財務管理原則加強執行

依國軍老舊眷村改建條例第13條規定：「改建基金資金來源如下：…五、處分或經營改建完成之房舍價款收入。…。」爰此，眷改基金藉由處分房舍方式，以其價款收入作為該基金重要財源，提高土地使用經濟效益，進而歸繳國庫，厚植國家財政韌性。惟審視近4年度(110至113年度)該基金不動產價(標)售情況(詳表2)，除於111年度零星餘屋價售現役官兵、商服設施及餘屋標售戶數達成率各為853.85%及35.44%，收入達成率為142.15%，尚屬理想外，其餘110、112及113等3個年度價(標)售戶數達成率均偏低，介於6.52%至29.41%間，價(標)售戶數均為個位數，其收入達成率僅113年度因預算編列數較低，使達成率較高(47.46%)，110及112年度相關收入達成率則皆未及二成，據其各年度決算書顯示，主要係疫情及年度重大演習推遲價售時程，且受不動產市場及區域發展等因素影響，投標意願偏低，宜秉持財務管理原則加強執行。

表2 110至113年度國軍老舊眷村改建基金不動產標售情形表

單位：戶；新臺幣千元；%

| 年度/項目 |  | 戶數 |  | 收入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 零星餘屋價售現役官兵 | 商服設施及餘屋標售 |  |
| 110 | 預算數 | 121 | 46 | 1,187,780 |
|  | 決算數 | 8 | 3 | 53,377 |
|  | 達成率 | 6.61 | 6.52 | 4.49 |
| 111 | 預算數 | 26 | 79 | 1,085,796 |
|  | 決算數 | 222 | 28 | 1,543,409 |
|  | 達成率 | 853.85 | 35.44 | 142.15 |
| 112 | 預算數 | - | 17 | 331,897 |
|  | 決算數 | - | 3 | 45,142 |
|  | 達成率 | - | 17.65 | 13.6 |
| 113 | 預算數 | - | 17 | 243,352 |
|  | 決算數 | - | 5 | 115,489 |
|  | 達成率 | - | 29.41 | 47.46 |

資料來源：眷改基金各年度決算書。

綜上，眷村改建業務經費需求龐大，係採特別預算與作業基金搭配辦理，由眷改基金辦理工程，完工後按起造房地成本價售眷戶，維持基金收支平衡。該基金雖自111年度起轉絀為餘，113年底卻仍有逾千億元累積短絀待填補，惟近4個年度不動產價(標)售情形僅111年度較理想，其餘110、112及113等3個年度均欠佳，容須秉持財務管理原則加強執行，以期增裕收入，提升資產運用效益。

（分機：1933 張峻萍）

資料來源，蘇國豪，「特種基金營運資金管理發展歷程與展望」，108年10月，主計季刊。