115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案評估報告

保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例(以下簡稱本條例)前經本院於115年5月8日三讀通過，並經總統於同年5月11日公布施行，將於115至122年度間循軍購方式籌購相關武器裝備，並依發價書分批籌編特別預算案，第一批及第二批經費上限分別為新臺幣3,000億元及4,800億元，採1年1期方式編列。行政院依本條例第6條第3項規定於5月19日向本院提出專案報告並備質詢後，本院同意該院籌編第一批發價書採購特別預算案。國防部依上述條例規定，提出「M109A7自走砲計畫」等6項第一批籌購項目(詳表1)，案經行政院編列完成115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案(以下簡稱本特別預算案)，提送該院4003次院會會議通過，總經費2,949億9,097萬6千元，115年度預算案歲出編列88億1,257萬1千元，所需財源全數以舉借債務支應。茲就本特別預算案評估如次：

表1 本特別預算案規劃籌購各項武器裝備計畫名稱、總經費、期程及115年度預算案數彙整表                    單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 需求軍種 | 經費 性質 | 總經費 | 辦理期程(年) | 115年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M109A7自走砲計畫 | 陸軍 | 軍事投資 | 80,665,729 | 115-121 | 3,924,496 |
| 海馬士多管火箭飛彈系統計畫 | 陸軍 | 軍事投資 | 159,714,034 | 115-121 | 2,799,387 |
| 反甲型無人機飛彈系統計畫 | 陸軍 | 軍事投資 | 33,084,292 | 115-121 | 1,795,011 |
| 拖式2B反裝甲飛彈戰備存量補充採購計畫 | 陸軍 | 作業維持 | 5,574,214 | 115-118 | 62,661 |
| 拖式2B反裝甲飛彈系統計畫 | 海軍 | 軍事投資 | 6,026,362 | 115-120 | 68,029 |
| 標槍反裝甲飛彈系統計畫 | 海軍 | 軍事投資 | 6,950,380 | 115-121 | 114,370 |
|  | 陸軍 |  | 2,975,965 |  | 48,617 |
|  | 小計 |  | 9,926,345 |  | 162,987 |
| 合計 |  |  | 294,990,976 | - | 8,812,571 |

說    明：1.據國防部說明，陸軍「拖式2B反裝甲飛彈戰備存量補充採購計畫」，係屬彈藥、精準導引飛彈後續需求及戰備存量之補充，爰屬作業維持性質。

2.「標槍反裝甲飛彈系統計畫」係由海軍司令部統籌建案。

資料來源：國防部主計局、本中心整理。

二、截至115年4月底止國軍志願役人力編現比仍不及八成，國防部於籌編高額武器裝備採購預算之際，亦應妥謀因應對策

按國軍多項對美採購軍事投資計畫及因應國防武器採購需求而提出之2項特別預算均將於近年內陸續結案，本特別預算案又規劃對美採購M109A7自走砲等6項武器裝備，115年度預算案數88億1,257萬1千元，所籌獲武器裝備均需搭配足額且訓練精良軍士官兵操作始能發揮其預期效益，然揆自112年度起國軍整體志願役人力編現比即均低於八成，復依內政部役政司列管常備役體位可徵役男人數預判，116年可徵役男人數預計將跌破8萬員，均顯未來國軍志願役人力招募不易，爰行政院於編列特別預算辦理對外武器採購之際，亦宜就國軍人力招募不易之現況，督導國防部妥謀因應對策。經查：

(一)志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求亦不因恢復義務役徵集而有所降低

國防部為因應防衛作戰兵力需求，於111年12月29日公告，94年次以後出生之役男自113年起回復徵集服常備兵現役，為期1年。依行政院核定「強化全民國防兵力結構調整方案」說明資料略以，未來國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行之戰力組成，其戰力規劃就志願役部分說明略以，志願役維持現行規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務，…。容顯國軍志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求亦不因恢復義務役徵集而有所降低。

(二)自112年度起國軍整體志願役人力編現比即均低於八成

國防部雖自113年度起回復徵集服常備兵現役，惟志願役人力仍為作戰部隊構成主力，依國防部提供近年志願役軍、士官及士兵編現比資料(詳表1)，志願役士兵編現比雖曾於110年度間達成募兵制九成之計畫目標，惟其後年度概逐年降低，112年底低於八成，115年4月底則降至69.53%；而軍官及士官編現比始終低於九成，110年底編現比雖分別尚有87.12%及85.56%，然115年4月底則降至79.33%及77.79%。且整體國軍志願役人力編現比自112年度起即均低於八成。

表1  110至115年4月底止國軍志願役軍官、士官及士兵編現比之統計資表                                      單位：%

| 時點 類別 | 110年底 | 111年底 | 112年底 | 113年底 | 114年底 | 115年 4月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軍官 | 87.12 | 84.59 | 82.79 | 80.88 | 80.86 | 79.33 |
| 士官 | 85.56 | 81.57 | 79.20 | 77.97 | 78.88 | 77.79 |
| 士兵 | 91.84 | 85.83 | 77.59 | 66.18 | 69.75 | 69.53 |
| 總計 | 87.57 | 83.25 | 79.61 | 75.93 | 77.31 | 76.33 |

說    明：1.編現比＝國軍現員/編制數。

2.表列統計資料僅為志願役，不含義務役人力。

資料來源：參謀本部人事參謀次長室。

(三)依內政部役政司列管常備役體位可徵役男人數預判，112年可徵役男人數已首度跌破10萬員，116年更預計跌破8萬員

揆111年底國軍志願役人力編現比仍有83.25%，114年底僅餘77.31%。而依國防部114年11月13日於本院外交及國防委員會第14次全體委員會議就「國軍『編現比提升之具體方案及因應作法』專案報告」所提書面資料指出，依內政部役政司列管常備役體位可徵役男人數預判，112年可徵役男人數已首度跌破10萬員，116年更預計跌破8萬員，少子化問題恐持續衝擊國軍志願役人力之招募工作。

綜上，近年國軍志願役人力編現比偏低問題遲未能有效解決，且116年度可徵役男人數預計將跌破8萬員，而在少子化浪潮衝擊下，近年國內高級中學及大專院校已有多所學校因招收生源不足而面臨轉型或退場困境，國軍志願役人力需求單位勢亦將面臨國內可供招募社會青年人數銳減狀況，爰行政院於編列特別預算辦理對外武器採購之際，亦宜就國軍人力招募不易之現況，督導國防部妥謀因應對策。

本條例第6第3項規定：「行政院應於本條例通過後1個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出下列專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案；…。」

經洽詢國防部，「拖式2B反裝甲飛彈戰備存量補充採購計畫」需求軍種為陸軍司令部，總經費55億7,421萬4千元，「拖式2B反裝甲飛彈系統計畫」需求軍種為海軍司令部，總經費60億2,636萬2千元，合計總經費需求116億57萬6千元，與行政院115年5月19日向本院提出本特別預算案籌編相關事項專案報告書面資料指陳之「拖式2B反裝甲飛彈116億58萬元」金額相當。

為「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」，執行期程分別為109至115年度及111至115年度。